SUTTY

# Windows 다중 SSH·SFTP
통합 클라이언트

제품 기획서 v2.0 · 사용성 중심 개발팀 전달본

여러 서버의 SSH와 SFTP를 한 화면에서 빠르고 완전하게 운영한다.

Terminal · Files · Transfers · Multi · Profiles · Tunnels

제품 북극성 Sutty의 1원칙은 엔터프라이즈 감사 제품이 되는 것이 아니다. Windows에서 여러 SSH 세션과 SFTP 작업을 하나의 일관된 워크스페이스로 묶고, 기존 PuTTY·FileZilla·MobaXterm·Termius 사용자가 더 적은 클릭으로 더 많은 서버 작업을 안전하게 끝내도록 하는 것이다.

| 문서 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 버전 | 2.0 |
| 기준일 | 2026-08-13 |
| 문서 상태 | 제품 방향 확정안 / 개발 백로그 기준 |
| 핵심 범위 | Windows 전용 다중 SSH·SFTP 통합 클라이언트 |
| 대체 문서 | 중앙 프록시·감사 중심 v1.0을 폐기하고 본 문서로 대체 |
| 중앙 감사 위치 | 외부 애플리케이션 R&R. Sutty는 선택적으로 운영 이벤트만 제공 |

본 문서는 제품의 핵심 범위를 축소하는 것이 아니라 우선순위를 바로잡는다. SSH·SFTP 완성도와 편리성은 강화하고, 중앙 감사·기업 정책 서버는 핵심 릴리스 게이트에서 제거한다.

# 0. 방향 재설정과 문서 사용법

이 장은 이전 기획과 달라진 의사결정을 한눈에 정리한다. 제품·개발·보안 담당자는 이 장의 범위 경계를 공통 기준으로 사용한다.

## 0.1 이번 결정

| 항목 | v1.0 방향 | v2.0 확정 방향 |
| --- | --- | --- |
| 제품 정체성 | 중앙 프록시·감사를 강제하는 엔터프라이즈 클라이언트 | 독립 실행형 Windows 다중 SSH·SFTP 통합 클라이언트 |
| 최우선 가치 | 감사 경로·정책 강제 | SSH·SFTP 기능 완성도, 다중 세션 편리성, 전송 신뢰성 |
| 중앙 감사 | P0 출시 조건 | 외부 앱 R&R. Sutty는 선택형 이벤트 제공만 고려 |
| 기업 관리 | GPO·관리형 카탈로그·정책 서버 | 핵심 범위 제외 |
| Gateway | Audited Gateway 필수 | 일반 SSH Jump는 핵심, 감사 전용 어댑터는 선택형 |
| 출시 판단 | 기업 감사 준비 여부 | 터미널·SFTP·인증·다중 세션·안정성·패키징 완성 여부 |

범위 원칙 어떤 기능이 SSH 접속, 대화형 터미널, SFTP 파일 작업, 다중 세션 운영, 프로필·자격증명, 전송 안정성 또는 사용 편의성을 직접 개선하지 않는다면 1.0 핵심 범위에 넣지 않는다.

## 0.2 독자별 우선 검토 장

| 독자 | 우선 검토 |
| --- | --- |
| 제품 책임자 | 1장, 2장, 7장, 12장 |
| 개발 책임자 | 3장~10장 전체 |
| 터미널 담당 | 5장, 6.1절, 8장, 9장 E1 |
| SFTP 담당 | 4장, 6.4절, 6.5절, 8장, 9장 E4~E6 |
| 외부 연동 담당 | 5.7절, 6.9절, 부록 A |
| QA·릴리스 담당 | 8장, 10장, 12장 |

## 0.3 목차

| 장 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 제품 비전과 절대 원칙 |
| 2 | 제품 범위·사용자·비목표 |
| 3 | 현재 저장소 기준선과 남은 격차 |
| 4 | 목표 사용자 경험과 다중 세션 흐름 |
| 5 | 목표 아키텍처와 모듈 경계 |
| 6 | 상세 기능 요구사항 |
| 7 | 우선순위와 릴리스 순서 |
| 8 | 인수 기준과 성능 목표 |
| 9 | 개발 Epic과 산출물 |
| 10 | 시험 전략 |
| 11 | 주요 위험과 설계 원칙 |
| 12 | Definition of Done 및 출시 판정 |
| 부록 A | 선택형 외부 이벤트 연동 계약 |
| 부록 B | 요구사항 ID 요약 |

# 1. 제품 비전과 절대 원칙

Sutty는 “SSH 앱에 SFTP 패널이 붙은 제품”이 아니라, 여러 서버에서 터미널과 파일 작업을 오가며 운영하는 전체 흐름을 하나로 묶는 Windows 워크스페이스다.

## 1.1 한 문장 제품 정의

제품 정의 Sutty는 Windows에서 다수의 서버에 SSH로 연결하고, 각 세션의 터미널·명령·SFTP·전송·터널을 한 워크스페이스에서 관리하며, 여러 서버에 같은 작업을 선택적으로 반복할 수 있게 하는 로컬 우선 데스크톱 애플리케이션이다.

## 1.2 제품 원칙

| 순위 | 원칙 | 구체적 의미 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SSH·SFTP 통합 완성도 | 터미널과 파일 관리가 서로 독립된 부가기능이 아니라 동일 세션·동일 경로·동일 상태를 공유한다. |
| 2 | 다중 세션 편리성 | 여러 서버를 동시에 열고, 선택·그룹화·분할·브로드캐스트·일괄 전송할 수 있어야 한다. |
| 3 | 신뢰 가능한 작업 | 취소·네트워크 단절·앱 재시작이 기존 파일을 손상시키지 않고, 결과와 실패 지점을 명확히 보여준다. |
| 4 | 키보드와 드래그 중심 UX | 반복 작업을 최소 클릭으로 끝내고, 단축키·검색·자동완성·드래그앤드롭을 일관되게 제공한다. |
| 5 | Windows 네이티브 품질 | Windows 11, 한글 IME, DPI, 접근성, 코드 서명, 자동 업데이트를 정식 품질 기준으로 둔다. |
| 6 | 선택형 확장 | 감사·정책·외부 수집은 코어를 오염시키지 않는 관찰자 인터페이스로만 연결한다. |

## 1.3 성공 지표

| 지표 | 1.0 목표 |
| --- | --- |
| 도구 통합률 | 일상 SSH·SFTP 운영 작업의 95% 이상을 Sutty 단독으로 수행 |
| 첫 연결 편의성 | 저장 프로필 또는 가져온 프로필을 2동작 이내에 연결 |
| 다중 작업 | 선택한 최대 16개 세션에 명령 또는 파일 배포를 한 화면에서 수행 |
| 전송 신뢰성 | 취소·중단·재시작 시 기존 대상 파일 손상 0건 |
| 터미널 호환성 | 대표 shell·TUI·한글 입력 매트릭스 100% 통과 |
| 릴리스 품질 | master CI green, 서명 패키지, 회귀·장시간 테스트 통과 |

## 1.4 핵심과 부수 기능의 판별 질문

1.  이 기능이 SSH 연결 또는 대화형 터미널의 호환성을 높이는가?

2.  이 기능이 SFTP 파일 작업과 전송 안정성을 높이는가?

3.  이 기능이 여러 세션을 더 빠르고 덜 실수하게 운영하도록 돕는가?

4.  이 기능이 설치·업데이트·진단·접근성 등 제품 품질을 높이는가?

5.  위 네 질문에 모두 아니오라면 1.0 핵심 범위에서 제외한다.

# 2. 제품 범위·사용자·비목표

범위는 Windows의 SSH/SFTP 서버 운영에 집중한다. 다른 프로토콜과 중앙 감사 서버를 만들지 않는 대신, 선택한 범위에서 기존 도구보다 더 일관된 경험을 제공한다.

## 2.1 핵심 사용자

| 사용자 | 대표 작업 | Sutty가 제공할 가치 |
| --- | --- | --- |
| 인프라·플랫폼 엔지니어 | Linux 서버·Kubernetes 노드·네트워크 장비 운영 | 여러 SSH 세션, 명령 브로드캐스트, 파일 배포, 터널을 한 워크스페이스에서 수행 |
| 개발자 | 로그 확인, 설정 업로드, 배포 파일 교체, 포트 터널 | 저장 프로필·빠른 검색·드래그앤드롭·재접속으로 반복 작업 단축 |
| 운영자 | 다수 서버 동일 점검·파일 배포·결과 비교 | 선택 대상 명시, 호스트별 결과, 부분 실패 재시도 |
| 교육·랩 사용자 | 다수 VM에 접속하고 명령·파일을 반복 | 그룹 연결과 워크스페이스 복원으로 환경 준비 단축 |

## 2.2 제품 작업 화면

| 화면 | 책임 |
| --- | --- |
| Home / Hosts | 호스트 검색·저장·가져오기·연결·그룹 실행 |
| Terminal | 완전한 대화형 SSH PTY와 로컬 터미널 |
| Files | 로컬·원격 SFTP 탐색, 드래그앤드롭, 파일 조작 |
| Transfers | 전역·호스트별 큐, 속도·ETA·재시도·재개·무결성 |
| Commands / REPL | 비대화형 명령 실행, 스트리밍 결과, 템플릿·히스토리 |
| Multi | 선택 세션 명령 실행, 다중 SFTP 배포, 호스트별 결과 |
| Tunnels | Local·Remote·Dynamic 포워딩과 상태 관리 |
| Logs | 현재 실행의 진단·오류 단계·전송 이력 |

## 2.3 1.0 핵심 범위

SSH 연결: 비밀번호, 키, Agent, keyboard-interactive/OTP, HTTP/SOCKS, SSH Jump, keepalive, 안전한 재연결.

완전한 터미널: 색상, 마우스, Unicode 셀, 한글 IME, alternate screen, TUI, 검색, 복사·붙여넣기.

완전한 SFTP: 파일·디렉터리 재귀 전송, 큐, 충돌 정책, retry/resume, checksum, 재시작 복원, chmod.

다중 운영: 최대 16세션, 그룹 연결, 명령 브로드캐스트, 다중 파일 배포, 호스트별 결과와 부분 재시도.

프로필·편의성: 검색, 태그, 그룹, 즐겨찾기, 워크스페이스 복원, 외부 도구 프로필 가져오기.

출시 품질: CI, 서명 패키지, 업데이트, 접근성, 성능·장시간·장애 테스트.

## 2.4 명시적 비목표

| 비목표 | 결정 |
| --- | --- |
| 중앙 감사 백엔드 | Sutty가 저장·검색·보존·감사 정책 서버를 만들지 않는다. |
| 기업 정책 제어면 | GPO/MDM 정책 서버, RBAC, SSO, 관리형 호스트 카탈로그는 1.0 범위 밖이다. |
| 클라우드 계정·동기화 | 로컬 우선 원칙을 유지하고 계정·팀 Vault·클라우드 동기화를 만들지 않는다. |
| 비 SSH 프로토콜 | FTP/FTPS, Telnet, Serial, RDP, VNC는 지원하지 않는다. |
| 내장 IDE | 전체 편집기를 만들지 않고 외부 편집기 연동을 제공한다. |
| 감사 전용 Gateway | 일반 SSH Jump는 핵심이지만 특정 감사 제품 어댑터는 선택형 확장이다. |

중요한 범위 해석 프록시·게이트웨이 연결 자체는 SSH 호환성과 사용 편의성을 위해 지원한다. 그러나 프록시가 명령을 어떻게 기록하고 보관하는지는 해당 프록시 또는 별도 수집 애플리케이션의 책임이다.

# 3. 현재 저장소 기준선과 남은 격차

현재 저장소는 기능성 Alpha로서 좋은 기반이 있다. 이 장은 새 방향에서 유지할 자산과 1.0 전에 반드시 보완할 영역을 구분한다.

## 3.1 유지할 현재 자산

| 영역 | 현재 자산 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 세션 | 실제 SSH.NET 세션, SSH·Terminal·SFTP 독립 상태 | 유지·확장 |
| 터미널 | 실제 ShellStream PTY, resize, 기본 VT 처리 | 렌더러 교체 필요 |
| SFTP | 단일 파일 업/다운로드, 임시 파일 승격, 큐·진행률 | 전송 엔진 확장 |
| 보안 | 호스트키 fail-closed, 변경 키 차단, DPAPI/AES-GCM Vault | 핵심 자산 |
| 경로 | Direct·HTTP CONNECT·SOCKS4·SOCKS5 공통 경로 | SSH Jump 추가 |
| Multi | 선택 세션 명령 실행, 16개 탭, 호스트별 결과 | 다중 SFTP까지 확장 |
| 진단 | 연결 단계 진단, 제한된 메모리 로그, 기본 비밀값 마스킹 | 지원성 강화 |
| 프로필 | SQLite 저장 호스트, 그룹·태그·즐겨찾기·히스토리 | route·workspace 보강 |

## 3.2 1.0까지 남은 기능

| 영역 | 남은 기능 | 새 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 터미널 | 완성 렌더러, 색·마우스·Unicode 셀·TUI·한글 IME·검색·붙여넣기 | P0 |
| 인증 | Windows SSH Agent, OTP·다중 prompt keyboard-interactive | P0 |
| 키 호환 | PPK v2/v3 가져오기·변환·오류 UX | P0 |
| 경로 | SSH Jump/ProxyJump, route profile 저장, 재연결 | P0 |
| SFTP | 디렉터리 재귀, retry/resume, checksum, 재시작 복원, chmod, symlink 정책 | P0 |
| 다중 SFTP | 한 파일/폴더를 여러 세션에 배포, 전역 큐, 부분 실패 재시도 | P0 |
| 네트워크 | Local·Remote·Dynamic port forwarding | P0 |
| 명령 | 스트리밍 출력, timeout, 취소, 영속 결과·내보내기 | P0/P1 |
| 프로필 | workspace 복원, OpenSSH·PuTTY·FileZilla·SecureCRT 가져오기 | P1 |
| 출시 품질 | CI green, 서명 패키지, 업데이트, 접근성, 성능·장시간 테스트 | P0/P1 |
| 외부 감사 | 선택형 이벤트 인터페이스만 제공 | P2 / 비차단 |

## 3.3 즉시 정리할 공학 기준

CI 기준: master의 restore·build·self-test·release artifact 단계가 모두 green이 아니면 기능 완료로 간주하지 않는다.

상태 문서 기준: README 또는 구현 현황의 “완료” 표시는 CI와 통합 시험 증거가 있을 때만 사용한다.

세션 경계: 한 세션의 SSH·SFTP·터미널·터널은 동일 호스트 프로필과 route를 사용한다.

데이터 안전: 전송 중단이 기존 목적지를 파괴하지 않는 임시 파일·승격·rollback 원칙을 유지한다.

사용자 오류: 계획 상태의 버튼이나 비활성 UI를 지원 기능으로 표시하지 않는다.

# 4. 목표 사용자 경험과 다중 세션 흐름

Sutty의 차별점은 기능 개수보다 작업 흐름의 연결성이다. 사용자는 서버마다 별도 터미널 앱과 파일 전송 앱을 번갈아 열지 않아야 한다.

## 4.1 호스트 하나, 워크스페이스 하나

| 상태 | 사용자 경험 |
| --- | --- |
| 연결 전 | 호스트 프로필에서 인증·route·시작 경로·자동 터널·태그를 한 번 설정 |
| 연결 중 | SSH·SFTP·터미널·터널 상태를 독립적으로 표시하되 동일 탭에 묶음 |
| Terminal | 대화형 shell과 TUI를 사용하고 현재 원격 경로를 Files와 연동 |
| Files | 로컬·원격 dual-pane에서 drag & drop, copy path, terminal에서 열기 |
| REPL | 비대화형 명령을 스트리밍으로 실행하고 결과·exit code·duration 저장 |
| 종료 후 | 워크스페이스·탭·원격 경로·전송 큐를 정책에 따라 복원 |

## 4.2 다중 SSH 운영 흐름

1.  사용자가 저장 호스트, 그룹 또는 최근 워크스페이스를 선택한다.

2.  Sutty가 선택한 세션을 병렬 연결하고 성공·인증 대기·실패 상태를 분리해 표시한다.

3.  사용자는 단일 탭, 분할 보기 또는 4×4 Multi 그리드에서 세션을 선택한다.

4.  명령은 선택된 세션에만 실행되며, 호스트별 stdout·stderr·exit·duration을 실시간 표시한다.

5.  실패한 호스트만 다시 실행하거나 결과를 복사·내보낼 수 있다.

## 4.3 다중 SFTP 운영 흐름

| 작업 | 필수 UX |
| --- | --- |
| 1→N 배포 | 로컬 파일·폴더 하나를 선택한 여러 서버의 동일 또는 변수 경로에 업로드 |
| N→1 수집 | 여러 서버의 같은 원격 파일을 호스트명 접두어 또는 폴더 분리로 다운로드 |
| 전역 큐 | 모든 세션 전송을 한 화면에서 필터·일시정지·재시도·취소 |
| 부분 실패 | 성공 결과는 유지하고 실패 대상만 재시도 |
| 충돌 정책 | Ask, overwrite, skip, rename, newer-only를 작업 단위로 선택 |
| 안전성 | 임시 파일, resume metadata, size/checksum 검증 후 최종 이름 승격 |

## 4.4 편리성 기본 규칙

저장 호스트·검색 결과·그룹·최근 세션 어디서든 동일한 연결 동작을 제공한다.

터미널과 Files에서 현재 세션·현재 경로·환경 태그를 항상 식별할 수 있어야 한다.

드래그앤드롭, Ctrl/Shift+Insert, Tab 자동완성, 전역 검색을 일관되게 제공한다.

파괴적 작업은 대상 호스트·경로·개수를 한 화면에서 확인하게 한다.

오류는 “실패” 한 단어가 아니라 DNS·프록시·호스트키·인증·SFTP·권한·충돌 단계로 설명한다.

사용자가 닫은 세션·취소한 명령·취소한 전송을 자동 재실행하지 않는다.

## 4.5 대표 사용자 여정

| 여정 | 완료 조건 |
| --- | --- |
| 운영 서버 8대 로그 확인 | 그룹 연결 → 분할 보기 → 명령 브로드캐스트 → 실패 1대만 재실행 |
| 설정 파일 배포 | 로컬 파일 drag → 8개 세션 선택 → 경로 입력 → checksum 검증 → 결과 요약 |
| 원격 로그 수집 | 원격 경로 템플릿 선택 → N→1 다운로드 → 호스트별 디렉터리에 저장 |
| DB 터널 | 저장 프로필에서 Local forwarding 자동 시작 → 상태 확인 → 세션 종료 시 정리 |
| 새 PC 이전 | OpenSSH/PuTTY/FileZilla 프로필 가져오기 → 충돌 미리보기 → 선택 가져오기 |

# 5. 목표 아키텍처와 모듈 경계

아키텍처의 목적은 기능을 많이 나누는 것이 아니라, 터미널·SFTP·다중 작업·선택형 연동이 서로 장애를 전파하지 않도록 책임을 분리하는 것이다.

## 5.1 논리 구성

sutty.UI
  ├─ Workspace / Tabs / Split / Multi
  ├─ Terminal View / Files View / Transfers View / Tunnels View
  └─ Profiles / Settings / Diagnostics

sutty.Core
  ├─ Sessions      : SSH 연결 수명주기와 세션 상태
  ├─ Terminal      : PTY I/O, resize, renderer bridge
  ├─ Sftp          : 원격 파일 시스템 작업
  ├─ Transfers     : 큐, retry/resume, checksum, recovery
  ├─ Multi         : 선택 대상 명령·파일 작업 조정
  ├─ Routing       : Direct/HTTP/SOCKS/SSH Jump
  ├─ Forwarding    : Local/Remote/Dynamic tunnel
  ├─ Security      : host key, credential vault
  └─ Integration   : 선택형 OperationEvent publisher

sutty.Command / sutty.Setting
  └─ 프로필, 히스토리, 워크스페이스, 비밀이 아닌 메타데이터

## 5.2 세션 Aggregate

| 구성요소 | 설계 규칙 |
| --- | --- |
| SessionIdentity | host, port, username, profileId, routeId를 불변 식별자로 보유 |
| SSH transport | 연결·인증·host key·keepalive·재연결 상태 관리 |
| Terminal channel | SSH transport와 독립 수명주기를 가지되 같은 세션에 귀속 |
| SFTP channel | 터미널 실패와 분리되며 같은 route와 host key 정책 사용 |
| Forwarding | 세션 범위 자동 시작·종료와 독립 상태 제공 |
| Transfer queue | 세션별 큐와 전역 스케줄러를 연결 |
| Operation events | 세션 동작을 관찰하지만 동작 성공 여부를 결정하지 않음 |

## 5.3 터미널 렌더러 경계

PTY 계약: Core는 byte stream, resize, terminal state만 제공한다.

Renderer 계약: xterm.js/WebView2 또는 동등한 렌더러가 ANSI/VT, 셀, 선택, 검색, clipboard를 담당한다.

보안: 렌더러 asset은 로컬 고정 버전으로 포함하고 원격 script·navigation을 차단한다.

복원: renderer 교체가 SSH session·SFTP·REPL 계약을 변경하지 않아야 한다.

## 5.4 전송 엔진

| 계층 | 책임 |
| --- | --- |
| TransferPlan | source, destination, direction, conflict policy, verification, targets |
| TransferJob | 호스트별 실행 단위와 상태, bytes, speed, ETA, retry count |
| Scheduler | 전역·호스트별 concurrency와 공정한 FIFO |
| Checkpoint | resume offset, temp path, remote metadata, checksum state |
| Recovery | 앱 재시작 후 안전하게 이어갈 작업만 복원 |
| Verifier | size 및 선택형 SHA-256 검증 |

## 5.5 Multi 조정기

Multi는 원시 키 입력을 무조건 방송하지 않고, 명령 실행과 파일 배포를 구조화된 작업으로 만든다.

각 대상은 독립 결과를 가지며 한 대상 실패가 전체 작업의 성공 결과를 지우지 않는다.

사용자가 선택한 대상 목록은 실행 전에 고정하고, 실행 중 새 세션이 자동 포함되지 않는다.

PROD 태그 같은 안전 장치는 유지하되 제품의 핵심 정체성을 기업 정책으로 확장하지 않는다.

## 5.6 프로필과 자격증명

| 저장 항목 | 저장 위치·원칙 |
| --- | --- |
| 호스트·포트·사용자·태그·그룹 | SQLite 평문 운영 메타데이터 |
| route profile ID | 호스트 프로필에 저장하여 재접속 편의성 보장 |
| 비밀번호·키 passphrase | 명시적 선택 시 DPAPI 보호 Vault |
| 프록시 자격증명 | 별도 Vault record 또는 매번 입력. 프로필 평문 저장 금지 |
| 워크스페이스 | 탭·분할·선택 호스트·원격 경로를 비밀 없이 저장 |
| 개인키 | 파일 경로만 저장하며 키 파일 ACL은 사용자 책임 |

## 5.7 외부 애플리케이션과의 R&R

| 주체 | 책임 | Sutty 핵심 출시 영향 |
| --- | --- | --- |
| Sutty | SSH/SFTP 작업 수행, 선택형 이벤트 생성, 비밀값 제외 | 핵심 |
| 프록시·Gateway 앱 | 연결 경로, 접근 제어, 세션 기록 여부 | 외부 책임 |
| 감사 수집 앱 | 이벤트 수집·저장·검색·보존·경보 | 외부 책임 |
| OS·네트워크 | 방화벽, 계정 권한, 코드 서명 신뢰 | 운영 환경 |

외부 연동 최소 원칙 Core에는 IOperationEventPublisher와 기본 Null 구현만 둔다. 실제 named pipe, ETW 또는 특정 감사 제품 어댑터는 별도 프로젝트로 만들며, 소비자가 없거나 실패해도 SSH·SFTP 기능은 정상 동작한다.

# 6. 상세 기능 요구사항

아래 요구사항은 “버튼 존재”가 아니라 실제 사용 가능한 종단 간 동작과 시험 증거를 요구한다. P0는 1.0 출시 차단 조건이다.

## 6.1 터미널

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TERM-001 | P0 | 완성형 ANSI/VT 렌더러 | 256색·true color·SGR·cursor·erase·scroll·alternate screen 통과 |
| TERM-002 | P0 | 정확한 Unicode 셀 | 한글·CJK wide·combining·emoji·surrogate 테스트 통과 |
| TERM-003 | P0 | 마우스와 입력 모드 | mouse reporting, DECCKM, bracketed paste, F1~F24 지원 |
| TERM-004 | P0 | 한글 IME·clipboard | 조합 중 입력 손실 없음, 선택·검색·복사·붙여넣기 제공 |
| TERM-005 | P0 | TUI 호환 | bash/zsh/fish/PowerShell, vim/nano/less/top/htop/tmux/sudo 통과 |
| TERM-006 | P0 | resize·backpressure | 창 크기 반복 변경과 장시간 출력에서 deadlock·무제한 메모리 없음 |
| TERM-007 | P1 | 세션 검색·북마크 | scrollback 검색, match 이동, 선택적 marker 제공 |
| TERM-008 | P1 | 테마·폰트 | 폰트 fallback, ligature 선택, terminal palette 관리 |

## 6.2 인증과 키 호환

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 | P0 | Password | 일반 password 인증과 실패 진단 |
| AUTH-002 | P0 | Keyboard-interactive/OTP | 다중 prompt, 숨김/표시 입력, 취소, timeout |
| AUTH-003 | P0 | Windows OpenSSH Agent | Agent 탐지, 키 목록, 서명 실패 UX |
| AUTH-004 | P0 | OpenSSH/PEM 키 | RSA/ECDSA/Ed25519, 암호화 키, 잘못된 passphrase 처리 |
| AUTH-005 | P0 | PPK v2/v3 | 가져오기 또는 안전한 변환, 원본 보존, 오류 설명 |
| AUTH-006 | P0 | Host key | unknown/trusted/changed, port별 identity, 관리·회전 UX |
| AUTH-007 | P1 | 알고리즘 정보 | 협상된 KEX/cipher/MAC/host-key 표시 |
| AUTH-008 | P1 | Legacy 제한 | 안전하지 않은 알고리즘은 명시적 호스트별 opt-in |

## 6.3 연결 경로와 포트 포워딩

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROUTE-001 | P0 | Direct/HTTP/SOCKS | SSH와 SFTP가 동일 route profile 사용 |
| ROUTE-002 | P0 | SSH Jump/ProxyJump | Gateway와 Target 인증 분리, host key 각각 검증 |
| ROUTE-003 | P0 | route profile | 저장 호스트 재접속 시 route와 proxy DNS 동작 복원 |
| ROUTE-004 | P0 | keepalive·재연결 | 대화형 작업 자동 replay 금지, 사용자 승인형 재연결 |
| FWD-001 | P0 | Local forwarding | bind 주소·포트 충돌·수명주기 표시 |
| FWD-002 | P0 | Remote forwarding | 서버 거절·할당 포트·종료 상태 표시 |
| FWD-003 | P0 | Dynamic SOCKS | 세션 범위 SOCKS listener와 접근 범위 경고 |
| FWD-004 | P1 | 자동 시작 | 호스트 프로필별 tunnel rule과 실패 격리 |
| ROUTE-005 | P2 | External ProxyCommand | 안전한 인자 배열·timeout·stdout 계약 |
| ROUTE-006 | P2 | 감사 Gateway adapter | 외부 제품 계약이 확정될 때만 별도 모듈로 구현 |

## 6.4 SFTP 파일 시스템

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SFTP-001 | P0 | Dual-pane 탐색 | 로컬·원격 경로, breadcrumb, refresh, lazy loading |
| SFTP-002 | P0 | 재귀 전송 | 파일·폴더·빈 폴더, 깊은 경로, Unicode 이름 |
| SFTP-003 | P0 | 파일 조작 | rename, move, mkdir, file/recursive delete, chmod |
| SFTP-004 | P0 | drag & drop | 로컬↔원격, 세션 간 대상 선택, 키보드 대체 동작 |
| SFTP-005 | P0 | 충돌 정책 | ask/overwrite/skip/rename/newer-only, 작업 전체 적용 |
| SFTP-006 | P0 | symlink 정책 | 기본 미추적, loop 방지, 사용자 선택형 follow |
| SFTP-007 | P1 | 동기 탐색 | 로컬·원격 상대 경로를 함께 이동 |
| SFTP-008 | P1 | 외부 편집 | 다운로드→편집→변경 감지→업로드 확인 |
| SFTP-009 | P2 | Directory compare | size/time/checksum 기반 차이 표시 |

## 6.5 전송 관리자와 다중 SFTP

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| XFER-001 | P0 | 전역·호스트별 큐 | 설정 가능한 concurrency, FIFO, 호스트 필터 |
| XFER-002 | P0 | 진행률 | bytes, %, speed, ETA, 현재 파일, 전체 파일 수 |
| XFER-003 | P0 | retry | 재시도 정책과 실패 원인 보존 |
| XFER-004 | P0 | resume | 업·다운로드 checkpoint, remote 변경 감지 |
| XFER-005 | P0 | 무결성 | 최종 size 검증, 선택형 SHA-256 |
| XFER-006 | P0 | 재시작 복원 | 안전한 작업만 복원, stale temp 정리 |
| XFER-007 | P0 | 1→N 업로드 | 최대 16세션, 호스트별 상태와 실패 재시도 |
| XFER-008 | P0 | N→1 다운로드 | 호스트별 폴더 또는 이름 템플릿으로 충돌 방지 |
| XFER-009 | P0 | 취소 안전성 | 기존 대상 유지, temp 정리, no pre-delete |
| XFER-010 | P1 | 대역폭 제한 | 전역·호스트별 업/다운 제한 |

## 6.6 다중 SSH와 명령

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| MULTI-001 | P0 | 최대 16세션 | 탭·분할·4×4 grid에서 상태 유지 |
| MULTI-002 | P0 | 그룹 연결 | 병렬 연결, 인증 대기·실패·성공 분리 |
| MULTI-003 | P0 | 선택형 명령 실행 | 대상 0개 기본, 실행 전 대상 고정 |
| MULTI-004 | P0 | 호스트별 결과 | streaming stdout/stderr, exit, duration, cancel |
| MULTI-005 | P0 | 부분 재실행 | 실패 또는 선택 결과만 다시 실행 |
| MULTI-006 | P1 | 결과 비교 | 동일·차이·오류 host 요약 |
| CMD-001 | P0 | 스트리밍 REPL | 완료 전 출력, backpressure, cancel |
| CMD-002 | P0 | timeout | 명령별 timeout, 종료 원인 구분 |
| CMD-003 | P1 | 템플릿 | named typed parameter, secret parameter 비저장 |
| CMD-004 | P1 | 영속 결과 | 상세 보기, 검색, JSON/CSV/text export |

## 6.7 프로필·가져오기·워크스페이스

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROF-001 | P0 | 저장 호스트 | 복제·수정·삭제·그룹·태그·즐겨찾기·검색 |
| PROF-002 | P0 | 워크스페이스 복원 | 탭·분할·선택 세션·원격 경로 복원 |
| PROF-003 | P1 | OpenSSH config import | Include·Host·ProxyJump 핵심 항목과 충돌 미리보기 |
| PROF-004 | P1 | PuTTY import | 세션·포트·프록시·키 경로 가져오기 |
| PROF-005 | P1 | FileZilla import | SFTP Site Manager의 호스트·사용자·경로 가져오기 |
| PROF-006 | P1 | SecureCRT import | 지원 가능한 세션 필드만 명시적으로 가져오기 |
| PROF-007 | P1 | 내보내기 | 비밀 제외 기본, 선택형 암호화 bundle |

## 6.8 패키징·접근성·품질

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| REL-001 | P0 | CI green | x64/ARM64 restore, build, tests, artifact 모두 성공 |
| REL-002 | P0 | 코드 서명 패키지 | 서명된 MSIX 또는 승인 installer, clean install·upgrade |
| REL-003 | P0 | 성능·soak | 정의된 8시간·대용량·다중 세션 시험 통과 |
| REL-004 | P0 | 진단 | 연결·터미널·SFTP·전송 단계별 오류와 비밀값 마스킹 |
| REL-005 | P1 | 자동 업데이트 | 서명 검증, 단계적 배포, rollback |
| REL-006 | P1 | 접근성 | 키보드, Narrator, High Contrast, 200% text scale |
| REL-007 | P1 | 지원 문서 | 사용자 가이드, 키보드, 장애 해결, release notes |
| REL-008 | P1 | SBOM·의존성 | lock file, SBOM, 취약점 검토, 라이선스 목록 |

## 6.9 선택형 외부 이벤트 연동

| ID | 우선 | 요구사항 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | P2 | Publisher interface | Core에 비차단 IOperationEventPublisher와 Null 구현 |
| INT-002 | P2 | 이벤트 스키마 | version, session, target, operation, result, duration |
| INT-003 | P2 | 비밀값 금지 | password, passphrase, private key, proxy secret 미포함 |
| INT-004 | P2 | Windows adapter | ETW/EventSource 또는 named pipe 중 하나를 별도 모듈로 제공 |
| INT-005 | P2 | 실패 격리 | 수집 앱 부재·오류가 SSH/SFTP 동작을 차단하지 않음 |

# 7. 우선순위와 릴리스 순서

일정을 기능 개수로 나누지 않고 사용자 가치와 위험이 큰 순서로 완성한다. 각 단계는 이전 단계의 실제 시험 증거를 요구한다.

## 7.1 P0 출시 차단 항목

| 묶음 | 포함 기능 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 공학 기준선 | CI green, lock file, 회귀 테스트, 서명 패키지 | 빌드가 재현되지 않으면 어떤 기능도 출시할 수 없음 |
| 터미널 완성 | renderer, Unicode, mouse, IME, TUI, search | SSH 클라이언트의 핵심 |
| 인증·키 | Agent, OTP, OpenSSH/PEM, PPK, host key | 기존 사용자 이전의 필수 조건 |
| SFTP 완성 | recursive, conflict, retry/resume, checksum, recovery | FileZilla 대체의 핵심 |
| 다중 운영 | group connect, broadcast, multi upload/download | Sutty의 차별점 |
| 경로·터널 | HTTP/SOCKS, SSH Jump, local/remote/dynamic forwarding | PuTTY/SecureCRT 업무 호환 |
| 안정성 | 8시간 soak, 100GB, 100k entries, fault injection | 데이터 손상·운영 장애 방지 |

## 7.2 P1 편의성과 이전

워크스페이스 고급 복원, 프로필 대량 관리, OpenSSH/PuTTY/FileZilla/SecureCRT 가져오기

동기 탐색, 외부 편집, directory compare, 대역폭 제한

명령 템플릿 typed parameter, 상세 결과 검색·내보내기

자동 업데이트, 접근성 완성, 지원 번들, 사용자 문서

## 7.3 P2 선택형 확장

외부 감사·수집 앱을 위한 이벤트 publisher와 Windows IPC adapter

특정 감사 Gateway adapter 또는 External ProxyCommand

원격 검색, 고급 디렉터리 비교, portable archive

## 7.4 릴리스 순서와 Exit Criteria

| 단계 | 핵심 산출물 | Exit Criteria |
| --- | --- | --- |
| M0 공학 기준선 | CI·lock file·테스트 구조·서명 개발 파이프라인 | master green, x64/ARM64 artifact 생성 |
| M1 Terminal Candidate | 완성 renderer, IME, TUI, search/clipboard | 터미널 인수 매트릭스 통과 |
| M2 SFTP Complete | recursive, queue, resume, checksum, recovery | 대용량·장애·취소 안전 시험 통과 |
| M3 Multi & Connectivity | Agent/OTP/PPK, SSH Jump, forwarding, multi SFTP | 16세션 명령·파일 배포 시험 통과 |
| M4 Product RC | workspace, imports, signed package, accessibility, soak | Critical/High 결함 0, clean install/upgrade 통과 |
| M5 1.0 GA | 지원 정책, release notes, 안정 빌드 | P0 전체 증거와 승인 |
| M6 Optional Integration | event publisher·IPC adapter | 코어와 독립적인 별도 릴리스 |

출시 원칙 M6 선택형 연동은 M5 1.0 GA를 지연시키지 않는다. 감사 소비자가 필요한 조직은 별도 어댑터를 추가하고, 일반 사용자는 추가 서비스 없이 Sutty의 전체 SSH·SFTP 기능을 사용할 수 있어야 한다.

# 8. 인수 기준과 성능 목표

“완벽 지원”을 절대적 표현이 아니라 반복 가능한 인수 매트릭스로 정의한다. 아래 기준을 충족하지 못한 기능은 UI에 존재해도 완료가 아니다.

## 8.1 터미널 인수 매트릭스

| 분류 | 시험 대상 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| Shell | bash, zsh, fish, SSH PowerShell | 입력·prompt·resize·색상·history 정상 |
| Editor | vim, nano | alternate screen, cursor, function keys, mouse 정상 |
| Pager/TUI | less, top, htop, tmux | screen redraw, mouse, scroll, resize 정상 |
| 입력 | 한글 IME, CJK, emoji, combining, bracketed paste | 문자 손실·중복·셀 어긋남 없음 |
| 출력 | 10MB burst, 장시간 tail, binary-like escape | UI 정지·무제한 메모리·navigation 탈출 없음 |
| 접근성 | keyboard only, Narrator, High Contrast | 핵심 작업 수행 가능 |

## 8.2 SFTP·전송 인수 매트릭스

| 시험 | 규모·조건 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| 단일 대용량 | 100GB sparse/real file | 64-bit progress, resume, size 검증 |
| 디렉터리 | 100,000 entry, 빈 폴더 포함 | 탐색 virtualization, 재귀 전송 완료 |
| Unicode | 한글·CJK·emoji·긴 경로 | 이름 손실·대체문자 없음 |
| 네트워크 단절 | 업·다운로드 중 연결 끊김 | 기존 대상 보존, 재연결 후 resume 가능 |
| 앱 강제 종료 | 전송 중 process kill | 재시작 후 안전한 job만 복원 |
| 충돌 | 파일·폴더·권한·symlink 혼합 | 정책대로 처리, silent overwrite 없음 |
| 다중 배포 | 16개 세션에 파일/폴더 업로드 | 호스트별 결과, 실패 대상만 재시도 |

## 8.3 다중 세션·네트워크 기준

| 지표 | 목표 |
| --- | --- |
| 열린 세션 | 최대 16개 탭, 최소 8개 동시 active PTY |
| 장시간 실행 | 16세션·8PTY·전송 혼합 8시간, crash/deadlock 0 |
| 명령 지연 | 클라이언트 처리 P95 50ms 이하(네트워크 제외) |
| 다중 명령 | 16개 대상 실행·취소·부분 재실행 |
| 터널 | Local/Remote/Dynamic 동시 생성·충돌·종료 반복 |
| 재연결 | 명령·키 입력 자동 replay 없이 상태 복원 |

## 8.4 릴리스·접근성 기준

| 영역 | 합격 기준 |
| --- | --- |
| 설치 | Windows 11 x64/ARM64 clean install, upgrade, uninstall |
| 서명 | 실행 파일·installer 서명 검증과 publisher 표시 |
| 업데이트 | 서명 검증, 실패 rollback, 설정·프로필 보존 |
| 접근성 | 200% text scale, keyboard focus, Narrator name/help, High Contrast |
| 현지화 | 한국어·영어 핵심 UI 동등성, hardcoded 문자열 감사 |
| 보안 | host key, vault, log redaction, malicious escape/file-name 시험 |

# 9. 개발 Epic과 산출물

Epic은 코드 변경 묶음이 아니라 독립적으로 검증 가능한 사용자 가치 단위다. 각 Epic은 소스, 자동 시험, 문서, 한국어·영어 UX를 함께 제공한다.

| Epic | 목표 | 주요 산출물 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 Build & Release | 재현 가능한 개발 기준선 | lock file 정리, CI, artifact, signing skeleton | master green |
| E1 Terminal GA | 완전한 SSH 터미널 | renderer bridge, xterm assets, IME, search, clipboard | terminal matrix |
| E2 Auth & Keys | 기존 사용자 인증 호환 | Agent, KBI/OTP UI, PPK importer, algorithm view | auth matrix |
| E3 Routes & Tunnels | PuTTY/SecureCRT 네트워크 흐름 | SSH Jump, route profiles, forwarding manager | route/fault tests |
| E4 SFTP FS | 완전한 원격 파일 관리 | recursive ops, chmod, symlink policy, dual pane | FS matrix |
| E5 Transfer Engine | 중단에 강한 전송 | scheduler, checkpoint, resume, verifier, recovery | 100GB/fault tests |
| E6 Multi Operations | 다중 SSH·SFTP 차별점 | group connect, broadcast, 1→N/N→1, result grid | 16-host tests |
| E7 Profiles & UX | 이전·반복 작업 단축 | workspace restore, imports, keyboard/drag UX | journey tests |
| E8 Quality & Accessibility | 정식 Windows 제품 품질 | signing, update, a11y, soak, diagnostics | RC gate |
| E9 Optional Integration | 외부 앱에 정보 제공 | publisher contract, schema, optional adapter | 코어 비차단 시험 |

## 9.1 PR 작성 규칙

PR 제목과 설명에 관련 요구사항 ID를 포함한다.

기능 코드와 최소 한 개의 자동 회귀 시험을 같은 PR 또는 같은 머지 단위에 포함한다.

새 설정은 기본값, 마이그레이션, invalid value 정규화, 한국어·영어 UI를 포함한다.

지원하지 않는 경로는 disabled UI가 아니라 명확한 오류 또는 숨김 상태로 표현한다.

비밀값이 로그·예외·DB·설정·이벤트에 포함되지 않는지 negative test를 추가한다.

CI가 실패한 PR은 완료 상태로 문서화하지 않는다.

## 9.2 첫 번째 구현 순서

1.  E0: 현재 restore/lock file 문제를 정리해 모든 CI job을 green으로 만든다.

2.  E1: 임시 네이티브 터미널 렌더러를 완성형 renderer로 교체한다.

3.  E4/E5: SFTP 재귀 전송과 전송 checkpoint 모델을 먼저 설계한다.

4.  E2/E3: Agent·OTP·PPK·SSH Jump·port forwarding을 연결한다.

5.  E6: 안정된 단일 세션 작업을 기반으로 multi SSH·multi SFTP를 확장한다.

6.  E7/E8: workspace·가져오기·서명·접근성·soak로 RC를 만든다.

7.  E9는 1.0 이후 또는 외부 소비자 계약이 실제로 생긴 시점에 수행한다.

# 10. 시험 전략

테스트는 parser 단위 시험만으로 충분하지 않다. 실제 SSH/SFTP 서버, 네트워크 장애, Windows UI 입력을 포함한 계층형 시험이 필요하다.

## 10.1 시험 계층

| 계층 | 대상 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 경로·충돌·checkpoint·parser·redaction | RemotePath, conflict resolver, event sanitizer |
| Component | SSH.NET wrapper, SFTP engine, renderer bridge | mock socket보다 실제 local server 우선 |
| Integration | 실제 OpenSSH/SFTP 서버와 Windows client | password/key/Agent/OTP/Jump/forwarding |
| UI automation | 키보드·IME·drag/drop·dialog·accessibility | WinAppDriver 또는 승인 도구 |
| Fault injection | DNS·socket·proxy·disconnect·disk full·permission | 단계별 오류와 복구 |
| Performance/Soak | 16세션·100GB·100k entry·8시간 | 메모리·handle·thread 누수 |
| Security | host key·vault·escape·path·log·IPC | fail-closed와 secret leakage |

## 10.2 테스트 환경 매트릭스

| 축 | 필수 조합 |
| --- | --- |
| Windows | Windows 11 24H2+ x64, ARM64 실제 또는 VM |
| SSH 서버 | OpenSSH Linux, OpenSSH Windows, 최소 2개 배포판 |
| 인증 | password, OpenSSH key, encrypted key, Agent, OTP/KBI |
| 경로 | Direct, HTTP CONNECT, SOCKS5, SSH Jump |
| 파일 시스템 | Linux ext4/xfs 계열, 긴 경로·Unicode·symlink·권한 |
| 네트워크 | 정상, latency, packet loss, disconnect, proxy auth failure |

## 10.3 데이터 손상 방지 불변조건

완료 검증 전에는 기존 목적지를 삭제하지 않는다.

취소·연결 종료·앱 종료 후 임시 파일과 backup의 상태가 결정적이어야 한다.

resume은 원격 파일 identity와 size/mtime이 일치할 때만 허용한다.

checksum 실패 시 새 파일을 최종 이름으로 승격하지 않는다.

여러 세션 전송에서 한 호스트 실패가 다른 호스트의 성공 파일을 rollback하지 않는다.

## 10.4 선택형 이벤트 연동 시험

Null publisher일 때 추가 thread·I/O·오류가 발생하지 않는다.

이벤트 소비자가 느리거나 종료되어도 SSH·SFTP 작업은 지연·실패하지 않는다.

비밀번호·passphrase·개인키·프록시 비밀번호가 이벤트에 포함되지 않는다.

schema version이 다를 때 소비자가 안전하게 무시할 수 있다.

# 11. 주요 위험과 설계 원칙

범위를 SSH·SFTP에 집중해도 기술적 난이도는 높다. 아래 위험은 우회하지 않고 설계와 시험으로 관리한다.

| 위험 | 영향 | 대응 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 터미널 렌더러 복잡도 | TUI·Unicode·보안 결함 | 검증된 renderer 사용, bridge 최소화, asset 고정, security matrix |
| SSH.NET 기능 한계 | Agent·Jump·resume·알고리즘 정보 제약 | public API 우선, adapter 격리, 필요 시 라이브러리 교체 ADR |
| 재귀 SFTP와 symlink | loop·의도치 않은 대량 삭제 | 기본 미추적, explicit recursive confirmation, depth/count limits |
| resume 오판 | 원격 파일 손상 | identity/size/mtime/checkpoint 검증 후 resume |
| 다중 작업 실수 | 여러 서버 동시 변경 | 대상 0개 기본, 실행 전 대상 고정, 환경·개수 표시 |
| 기능 범위 팽창 | 1.0 지연 | 감사·정책·클라우드·비 SSH 기능을 코어 밖으로 유지 |
| Windows 전용 | 플랫폼 확장 제한 | 네이티브 품질을 우선하고 Core 계약은 가능한 범위에서 UI와 분리 |
| 로그 민감정보 | 자격증명·운영 정보 노출 | 구조화 로그, allowlist 필드, redaction negative tests |

## 11.1 기술 선택 원칙

완성된 오픈소스 터미널 렌더러를 활용하고 자체 터미널 emulator를 새로 만들지 않는다.

SFTP의 안전한 전송 불변조건을 UI 편의성보다 우선한다.

새 background service나 server component는 코어 기능에 꼭 필요한 경우만 도입한다.

감사·연동은 observer이고 transaction coordinator가 아니다.

사용자 설정·프로필 마이그레이션은 항상 이전 버전 데이터 보존을 우선한다.

## 11.2 범위 변경 승인 기준

| 변경 요청 | 승인 조건 |
| --- | --- |
| 새 엔터프라이즈 기능 | 실제 고객 계약과 독립 모듈 경계가 있을 때만 P2로 검토 |
| 새 프로토콜 | SSH/SFTP 1.0 P0가 완성된 이후 별도 제품 결정 |
| 새 플랫폼 | Windows 1.0 품질과 유지보수 인력이 확보된 이후 |
| 코어 라이브러리 교체 | 호환성·보안·성능 증거를 가진 ADR과 migration plan |

# 12. Definition of Done 및 출시 판정

기능 완료와 제품 출시를 분리한다. 개별 기능은 아래 DoD를 충족해야 하고, 1.0은 모든 P0 요구사항의 종단 간 증거를 보유해야 한다.

## 12.1 기능 Definition of Done

| 구분 | 완료 조건 |
| --- | --- |
| 기능 | 대표 사용자 흐름이 실제 SSH/SFTP 서버에서 종단 간 동작 |
| 오류 | 취소·timeout·권한·네트워크·충돌 실패 경로를 사용자에게 설명 |
| 시험 | Unit + 필요한 Integration/UI/Fault 시험 포함 |
| 보안 | host key, 비밀값, path, log, destructive action 검토 |
| 성능 | 해당 기능의 bounded resource와 scale 목표 검증 |
| UX | 키보드, 진행 상태, 취소, 한국어·영어, 접근성 이름 |
| 문서 | 요구사항 상태·사용자 가이드·release note 갱신 |
| CI | x64/ARM64 관련 job green |

## 12.2 1.0 GO/NO-GO

| 게이트 | GO 조건 |
| --- | --- |
| 터미널 | TERM P0 매트릭스 전체 통과 |
| 인증·키 | AUTH P0 전체 통과 |
| SFTP·전송 | SFTP/XFER P0, 100GB·100k·장애 시험 통과 |
| 다중 운영 | MULTI P0, 16세션 명령·파일 배포 통과 |
| 경로·터널 | HTTP/SOCKS/Jump 및 세 종류 forwarding 통과 |
| 품질 | master green, signed installer, clean install/upgrade, 8시간 soak |
| 결함 | 미해결 Critical/High 보안·데이터 손상 결함 0 |
| 지원 | 지원 Windows build, 제한사항, rollback, 문제 보고 절차 문서화 |

최종 제품 판정 Sutty 1.0은 중앙 감사 시스템이 없어도 완전한 SSH·SFTP 제품이어야 한다. 외부 이벤트 연동은 더 많은 조직에서 활용할 수 있게 하는 선택형 확장이지, 제품 정체성과 출시 가능성을 결정하는 전제조건이 아니다.

# 부록 A. 선택형 외부 이벤트 연동 계약

이 부록은 외부 앱이 필요할 때 Sutty의 작업 정보를 받을 수 있는 최소 계약이다. 구현 부담이 제품 핵심을 침해하면 1.0 이후로 미룬다.

## A.1 인터페이스 원칙

public interface IOperationEventPublisher
{
    ValueTask PublishAsync(
        OperationEvent operationEvent,
        CancellationToken cancellationToken = default);
}

// 기본 빌드
public sealed class NullOperationEventPublisher : IOperationEventPublisher
{
    public ValueTask PublishAsync(OperationEvent e, CancellationToken ct = default)
        => ValueTask.CompletedTask;
}

publisher는 command·transfer transaction의 성공 여부를 결정하지 않는다.

기본 빌드는 Null publisher를 사용해 추가 프로세스나 네트워크가 필요 없다.

외부 앱 연동은 ETW/EventSource 또는 named pipe adapter 중 하나를 별도 assembly로 제공한다.

이벤트 큐는 bounded이며 overflow 시 진단만 남기고 코어 작업을 계속한다.

## A.2 이벤트 유형

| 이벤트 | 주요 필드 |
| --- | --- |
| session.started / ended | sessionId, target, user, routeId, result, duration |
| command.started / completed | sessionId, commandText(opt-in), exitCode, duration |
| sftp.upload / download | localPath, remotePath, bytes, checksum, result |
| sftp.rename / delete / mkdir / chmod | remotePath, destination/mode, result |
| tunnel.started / ended | type, bind, destination, result |
| connection.failed | stage, sanitized errorCode, result |

## A.3 예시 JSON

{
  "schemaVersion": "1.0",
  "eventId": "d4a8...",
  "timestampUtc": "2026-08-13T08:15:32.215Z",
  "eventType": "sftp.upload.completed",
  "sessionId": "6f91...",
  "target": { "host": "app-01", "port": 22, "username": "operator" },
  "route": { "id": "corp-socks", "type": "Socks5" },
  "operation": {
    "localPath": "C:\release\app.zip",
    "remotePath": "/opt/releases/app.zip",
    "bytes": 28192134,
    "sha256": "..."
  },
  "result": { "status": "success", "durationMs": 12420 }
}

## A.4 절대 포함하지 않는 정보

SSH·프록시 비밀번호, OTP 응답, 개인키 내용, key passphrase

Vault master key, credential reference의 복호화 값

원격 파일 내용 자체

터미널 raw byte stream 전체(별도 제품이 명시적으로 요구하기 전에는 제외)

## A.5 R&R 종료점

| Sutty가 끝내는 지점 | 외부 앱이 시작하는 지점 |
| --- | --- |
| 스키마에 맞는 이벤트 생성 | 수집 연결 유지·재연결 |
| 비밀값 제거 | 저장 암호화·접근 제어 |
| best-effort 전달 | 보존·검색·경보·보고서 |
| schema version 문서화 | 조직 정책과 규정 준수 |

# 부록 B. 요구사항 ID 요약

상세 내용은 6장을 기준으로 하며, 아래 표는 개발 백로그와 PR 라벨에 사용할 축약 색인이다.

| 접두어 | 영역 | P0 핵심 |
| --- | --- | --- |
| TERM | 터미널 | renderer, Unicode, mouse, IME, TUI, resize |
| AUTH | 인증·키 | Password, OTP/KBI, Agent, OpenSSH/PEM, PPK, host key |
| ROUTE | 연결 경로 | HTTP/SOCKS, SSH Jump, route profile, reconnect |
| FWD | 포트 포워딩 | Local, Remote, Dynamic |
| SFTP | 원격 파일 시스템 | dual pane, recursive, file ops, collision, symlink |
| XFER | 전송 관리자 | queue, retry/resume, checksum, recovery, multi transfer |
| MULTI | 다중 세션 | 16 sessions, group connect, broadcast, per-host result |
| CMD | 명령·REPL | streaming, timeout, cancel |
| PROF | 프로필·이전 | saved hosts, workspace restore |
| REL | 릴리스 품질 | CI, signing, soak, diagnostics |
| INT | 선택형 연동 | P2, 코어 비차단 |

## 부록 B.1 개발팀 최종 체크리스트

☐ master CI가 green인가?

☐ 지원한다고 표시한 기능이 실제 서버에서 동작하는가?

☐ 터미널·SFTP·터널이 같은 세션·route를 사용하는가?

☐ 취소·disconnect·앱 종료 후 기존 파일이 보존되는가?

☐ 한글 IME·Unicode·TUI·대용량·다중 세션 시험이 있는가?

☐ 비밀값이 DB·설정·로그·이벤트에 남지 않는가?

☐ 키보드와 접근성으로 핵심 흐름을 수행할 수 있는가?

☐ 한국어와 영어 UI가 함께 갱신됐는가?

☐ 문서 상태가 실제 시험 증거와 일치하는가?

☐ 감사·기업 기능이 코어 범위를 다시 잠식하지 않는가?

제품 방향 승인문 본 기획서 v2.0은 Sutty를 Windows 다중 SSH·SFTP 통합 솔루션으로 정의한다. 중앙 프록시·감사·기업 정책은 선택형 연동 또는 외부 애플리케이션의 책임이며, 터미널·SFTP·다중 세션·편리성·신뢰성의 완성이 모든 개발 우선순위보다 앞선다.