SUTTY

Windows Enterprise Desktop Product Specification

Windows 로컬 SSH · SFTP · 운영 자동화 제품

제품 요구사항 · UI/UX · 보안 · 아키텍처 · 품질 · 출시 기준

개발 전달용 / 실제 서비스 오픈 기준 / 데모 데이터 금지

| 문서 버전 | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성 기준일 | 2026-08-11 |
| 현재 공개 저장소 기준 | yongsoocho/sutty master @ 32ba330 |
| 공식 지원 플랫폼 | Windows 11 24H2 이상 / x64, ARM64 |
| 제품 운영 모델 | Local-first / No account / No cloud backend |

CONFIDENTIAL - INTERNAL DEVELOPMENT USE

# 문서 관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 개발자가 Sutty를 실제 출시 가능한 Windows 엔터프라이즈 SSH/SFTP 워크스페이스로 구현하기 위한 단일 기준 문서 |
| 대상 독자 | 제품 책임자, UI/UX 디자이너, Windows/WinUI 개발자, SSH/SFTP 개발자, QA, 보안 검토자, 릴리스 엔지니어 |
| 요구사항 우선순위 | P0 = 출시 차단, P1 = GA 필수, P2 = GA 이후, DROP = 명시적 제외 |
| 기준 저장소 | 공개 GitHub master 브랜치, 최신 공개 커밋 32ba330 (2026-07-21) |
| 변경 원칙 | 본 문서와 구현이 다르면 구현을 수정하거나 ADR(Architecture Decision Record)로 예외를 승인 |
| 완료 정의 | 기능 구현뿐 아니라 보안, 테스트, 오류 처리, 배포, 문서화, 접근성 기준까지 충족 |

핵심 범위 선언 Sutty는 Windows 11 데스크톱에서 SSH 터미널, SFTP 파일 관리, 저장 호스트, 자격 증명, Known Hosts, 포트 포워딩, 명령 스니펫, 워크스페이스, 멀티 서버 명령을 하나의 로컬 앱으로 제공한다. 모바일, 클라우드 동기화, 팀 Vault, 터미널 실시간 협업, FTP/FTPS/Telnet/RDP는 v1 범위에서 제외한다.

## 문서 사용 방법

제품/디자인: 1~7장과 화면 명세를 기준으로 정보 구조와 인터랙션을 설계한다.

개발: 8~11장의 요구사항 ID, 아키텍처, 데이터 모델을 Epic/Story/Task로 분해한다.

보안: 9장의 위협 모델과 릴리스 보안 게이트를 충족하지 못하면 GA를 차단한다.

QA: 12~15장의 비기능 요구사항, 테스트 매트릭스, 인수 기준을 테스트 케이스로 전환한다.

범위 통제: 21장의 제외 기능은 별도 승인 없이 구현하지 않는다.

# 목차

| 목차 1 | 목차 2 |
| --- | --- |
| 1. 경영진 요약 및 제품 정의 | 2. 범위, 지원 환경, 복잡도 통제 원칙 |
| 3. 현재 공개 코드베이스 평가와 전환 방안 | 4. 사용자와 핵심 업무 시나리오 |
| 5. 정보 구조와 앱 셸 | 6. UI/UX 원칙 및 디자인 시스템 |
| 7. 화면별 상세 명세 | 8. 기능 요구사항 |
| 9. 보안 아키텍처와 위협 모델 | 10. 기술 아키텍처 |
| 11. 데이터 모델 및 저장소 | 12. 비기능 요구사항 |
| 13. 감사·로그·개인정보 | 14. 테스트 전략 |
| 15. 빌드·서명·배포·업데이트 | 16. 기존 도구에서의 마이그레이션 |
| 17. 단계별 출시 게이트 | 18. 개발 백로그 Epic |
| 19. GA 완료 정의와 인수 체크리스트 | 20. 경쟁 제품 대체 범위 매트릭스 |
| 21. 명시적 제외 및 후순위 기능 | 22. 주요 위험과 완화책 |
| 23. 개발자 전달 체크리스트 | 부록 A. 기본 단축키 |
| 부록 B. 오류 코드 체계 | 부록 C. 엔터프라이즈 정책 키 |
| 부록 D. 근거 자료 및 참고 링크 |  |

# 1. 경영진 요약 및 제품 정의

## 1.1 제품 한 문장 정의

제품 정의 Sutty는 Windows 11용 로컬 우선 SSH 운영 워크스페이스다. 사용자는 저장 호스트에서 안전하게 SSH 터미널을 열고, 같은 작업 공간에서 SFTP 파일을 관리하며, 명령을 구조화된 REPL로 실행하고, 포트 포워딩·스니펫·멀티 서버 작업을 통제된 방식으로 수행한다.

## 1.2 대체 목표

| 대체 대상 | 대체하는 범위 | 의도적으로 대체하지 않는 범위 |
| --- | --- | --- |
| SSH 클라이언트 | SSH-2 터미널, 저장 세션, 키 인증, keyboard-interactive, host key 검증, local/remote/dynamic forwarding, 세션 로그, CLI 실행 | Telnet, Serial, 별도 별도 전송·명령 도구 완전 복제 |
| SFTP 클라이언트 | SSH/SFTP 서버의 양방향 탐색, 업로드·다운로드, 폴더 전송, 전송 큐, 충돌 처리, 재시도·재개, 디렉터리 동기 탐색 | FTP, FTPS, 클라우드 스토리지 프로토콜 |
| SSH 워크스페이스 | Hosts, Groups/Tags, Keychain, Known Hosts, Snippets, Workspace restore, SFTP, Port forwarding, Logs의 Windows 로컬 사용 사례 | 모바일, 클라우드 동기화, 팀 Vault, SSO 계정, Terminal Multiplayer |

## 1.3 GA 제품의 사용자 약속

앱을 설치하면 예제 서버나 가짜 이력이 나타나지 않는다. 첫 화면은 실제 빈 상태와 온보딩만 제공한다.

알 수 없는 SSH host key는 사용자가 fingerprint를 확인하기 전에는 신뢰하지 않는다. 저장된 키가 바뀌면 기본적으로 연결을 차단한다.

비밀번호와 private key passphrase는 평문 파일이나 SQLite에 저장하지 않는다.

터미널은 실제 PTY 기반이며 vim, tmux, htop, sudo, REPL, Unicode, resize를 정상 지원한다.

업로드 실패가 기존 원격 파일을 조용히 손상시키지 않는다. 기본 업로드는 임시 파일 후 원자적 rename 전략을 사용한다.

SFTP가 실패해도 SSH 터미널을 계속 사용할 수 있으며, 각 하위 기능 상태를 독립적으로 표시한다.

PROD 서버 대상 멀티 명령은 실수 방지 확인과 결과 집계를 거치며 기본 대상은 선택되지 않는다.

릴리스는 서명되고, 재현 가능한 CI 빌드·SBOM·취약점 검사를 통과한다.

## 1.4 성공 지표

| 영역 | GA 목표 지표 |
| --- | --- |
| SSH 호환성 | 지원 테스트 서버 매트릭스에서 연결/PTY/키 인증/2FA 성공률 99% 이상 |
| 터미널 안정성 | 24시간 세션 soak test에서 크래시·입력 정지·메모리 무한 증가 0건 |
| 전송 안정성 | 1MB~100GB 파일, 네트워크 단절·재시도·재개 시 무결성 오류 0건 |
| 보안 | Host key 변경 우회 불가, 비밀정보 로그 유출 0건, 중대 취약점 0건 |
| 사용성 | 저장 Host에서 Terminal+Files 작업 시작까지 3회 이하의 사용자 동작 |
| 배포 | 서명 MSIX 설치/업데이트/롤백 테스트 통과, Intune 무인 배포 지원 |
| 운영 | 오류 메시지에 사용자 행동과 진단 코드가 포함되고, 민감정보는 자동 마스킹 |

# 2. 범위, 지원 환경, 복잡도 통제 원칙

## 2.1 공식 지원 환경

| 항목 | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 운영체제 | Windows 11 24H2 이상 | Windows 10 일반 지원 종료 이후 신규 엔터프라이즈 제품에서 보안·테스트 부담을 줄임 |
| 아키텍처 | x64, ARM64 | x86 지원은 메모리/테스트/패키징 복잡도 대비 사용 가치가 낮음 |
| 권한 | 표준 사용자 권한 | 터미널·WebView2·파일 작업을 관리자 권한으로 호스팅하지 않음 |
| 배포 | 서명 MSIX 기본 | 클린 설치/제거, 기업 배포, 업데이트, 신뢰 체인을 단순화 |
| 런타임 | .NET 10 LTS + Windows App SDK 최신 Stable 검증 버전 | 지원 기간과 보안 패치 수명 확보 |
| 네트워크 | IPv4/IPv6, Direct/HTTP/SOCKS proxy, Jump Host | 일반 엔터프라이즈 네트워크를 커버하되 임의 복잡한 체인은 제한 |
| 프로토콜 | SSH-2, SFTP | 제품 정체성과 리스크를 명확화 |

Windows 10 지원 제외 Windows 10 22H2는 2025-10-14에 일반 지원이 종료되었다. v1에서 Windows 10을 지원하면 보안 책임과 회귀 테스트 범위가 크게 늘어나므로 공식 지원하지 않는다. 단, 조직 요청이 충분히 확인되면 별도 LTSC 호환 브랜치를 제품 본선과 분리해 검토한다.

## 2.2 복잡도 통제 원칙

| 원칙 | 적용 규칙 |
| --- | --- |
| 로컬 우선 | 서버 백엔드, 계정 시스템, 동기화 서비스 없이 모든 핵심 기능이 오프라인에서 동작해야 한다. |
| 단일 책임 | Terminal, Command Runner, SFTP, Transfer, Vault, Policy를 독립 서비스로 분리한다. |
| Advanced는 숨김 | 일반 연결 화면에는 Host/Port/User/Auth만 보이고 알고리즘·proxy·tunnel은 Advanced에 둔다. |
| 안전 기본값 | Host key strict, PROD multi-command 보호, 저장 비밀번호 opt-in, 자동 로그 off가 기본이다. |
| 기능보다 완성도 | P0/P1 기능의 오류 처리·테스트·문서가 끝나기 전 P2 기능을 시작하지 않는다. |
| 검증된 구성요소 | SSH.NET, xterm.js, WebView2, SQLite, Windows DPAPI를 활용하고 자체 암호·터미널 파서를 새로 만들지 않는다. |
| 백엔드 금지 | 팀 공유·E2EE sync·SSO는 별도 사업 결정 전 구현하지 않는다. |

## 2.3 우선순위 정의

| 등급 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 없으면 보안상 또는 기능상 출시 불가 | Real PTY, Host key 검증, 안전한 Vault, 다운로드/업로드 무결성 |
| P1 | GA 제품 약속을 충족하는 데 필요 | Saved Hosts, Transfer Queue, Port forwarding, Snippets, Import |
| P2 | GA 이후 생산성을 높임 | Remote edit sync, directory comparison, portable ZIP, advanced themes |
| DROP | 복잡도 대비 가치가 낮아 명시적 제외 | 모바일, cloud sync, team vault, FTP/FTPS, X11, terminal multiplayer |

# 3. 현재 공개 코드베이스 평가와 전환 방안

평가 기준은 공개 저장소 master@32ba330이다. 로컬에서 추가 수정된 코드는 공개 저장소에 push되기 전까지 본 문서의 현재 상태 평가에 포함하지 않는다.

## 3.1 현재 보유 자산

WinUI 기반 앱 셸, 세션 탭, 우측 패널, 테마, x64/x86/ARM64 패키징 골격.

SSH.NET 기반 password/public key/keyboard-interactive 연결과 단발성 명령 실행.

SFTP 디렉터리 목록, Explorer drag-and-drop 업로드, 진행률과 취소.

명령 셀 기반 REPL, Command Playbook, 접속 이력, 4x4 Multi Session UI.

Core/UI/Setting/Command 프로젝트 분리와 SQLite/JSON 저장소 경험.

## 3.2 유지·재설계·제거 결정

| 구분 | 대상 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| 유지 | REPL 셀 UX | Sutty 차별점으로 유지하되 stdout/stderr/exit code/streaming을 추가 |
| 유지 | 세션 탭 + 우측 Files 패널 | Split Workspace의 기반으로 유지 |
| 유지 | Command Playbook | Snippet/Runbook으로 확장 |
| 유지 | 테마/다국어/창 크기 저장 | 접근성과 고대비 지원을 추가 |
| 재설계 | ISshSession | Transport, InteractiveShell, CommandExecutor, SftpFileSystem, TunnelManager로 분리 |
| 재설계 | RAW 모드 | StringBuilder 로그가 아니라 ShellStream + xterm.js PTY로 교체 |
| 재설계 | Host History | 실패한 시도 로그와 Saved Host Profile을 분리 |
| 재설계 | SFTP 업로드 | 임시 파일, 충돌 정책, queue, retry/resume, download를 포함하는 Transfer Manager로 교체 |
| 제거 | UseMockSession 및 production seed | Mock은 test assembly 전용. Release package에 포함 금지 |
| 제거 | 실제 동작하지 않는 Agent/Jump/X11 UI | 구현 완료 전 노출 금지. X11은 범위에서 완전 제외 |
| 제거 | x86 target | Windows 11 제품 범위에서 제외 |

## 3.3 가짜 데이터·데모 코드 금지 정책

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA-001 | P0 | Release 빌드에서 HostHistoryStore/CommandStore 자동 seed를 제거한다. | 첫 실행 DB가 비어 있고 예제 서버·명령이 자동 생성되지 않는다. |
| DATA-002 | P0 | MockSshSession, MockSftpService는 Test 전용 프로젝트로 이동한다. | 배포 패키지와 production DI graph에서 mock 타입을 찾을 수 없다. |
| DATA-003 | P0 | UseMockSession 필드를 production domain model에서 제거한다. | 사용자가 임의로 mock 세션을 활성화할 수 없다. |
| DATA-004 | P1 | 샘플 스니펫은 온보딩에서 명시적으로 설치할 때만 생성한다. | 사용자 동의 없는 sample data 생성이 없다. |
| DATA-005 | P1 | CI에서 release artifact 내 Mock, Demo, Seed 문자열과 테스트 IP를 검사한다. | 금지 패턴 발견 시 release workflow가 실패한다. |

# 4. 사용자와 핵심 업무 시나리오

## 4.1 핵심 사용자

| 사용자 | 주요 요구 | 실수/위험 |
| --- | --- | --- |
| 개발자 | 개발 서버 SSH, 로그 확인, 파일 업로드, 터널, 빠른 재접속 | 잘못된 환경에서 명령 실행, 키 관리 부주의 |
| DevOps/SRE | 다수 세션, tmux/kubectl, 포트 포워딩, 스니펫, 멀티 서버 작업 | PROD 브로드캐스트, host key 변경 무시 |
| DB/미들웨어 운영자 | 긴 세션, 대화형 도구, 대용량 로그/백업 전송 | 전송 중 데이터 손상, 터널 포트 충돌 |
| 보안/IT 관리자 | Known Hosts, 자격 증명 정책, 감사 로그, 서명 배포, 업데이트 통제 | 평문 비밀정보, 미서명 업데이트, 로그 유출 |
| 지원 엔지니어 | 고객 서버 임시 접속, 세션 로그, 연결 진단 | 임시 자격 증명 잔존, 과도한 권한 |

## 4.2 핵심 사용자 여정

[첫 실행] 앱 시작 -> 빈 Hosts 화면 -> New Host -> Host key 확인 -> Terminal 연결 [일상 작업] Ctrl+K -> Host 검색 -> Connect -> Terminal + Files Split -> 명령/파일 작업 [파일 배포] Local 파일 선택 -> Remote 폴더 -> Upload Queue -> 충돌 정책 -> 검증 -> 완료 [문제 대응] PROD Host 연결 -> Snippet 선택 -> 파라미터 확인 -> 실행 -> 결과/Exit Code 저장 [멀티 서버] Group 선택 -> 대상 명시 선택 -> PROD 확인 -> 병렬 실행 -> 성공/실패 집계 [기업 배포] 서명 MSIX -> Intune 배포 -> HKLM Policy 적용 -> 업데이트 채널 통제

## 4.3 주요 시나리오 인수 기준

| 시나리오 | 필수 결과 |
| --- | --- |
| Unknown Host 최초 연결 | 알고리즘·SHA256 fingerprint·Host/Port를 표시하고 Trust once/Trust and save/Cancel 선택 제공 |
| Known Host key 변경 | 기본 연결 차단, 기존/신규 fingerprint 비교, 관리자 승인 없이 무시 불가 정책 지원 |
| vim 편집 | 입력, 색상, 커서, resize, Ctrl 조합, 한글 표시가 정상 |
| SFTP 미지원 서버 | Terminal은 Connected 유지, Files에 SFTP unavailable 상태와 원인 표시 |
| 100GB 업로드 중 단절 | 작업이 Failed/Paused로 전환되고 기존 원격 파일은 보존되며 재시도/재개 가능 |
| PROD 6대 명령 | 대상 0개 기본, 실행 전 대상/명령 확인, 결과별 exit code와 실패 원인 제공 |
| 앱 재시작 | Workspace 구조는 복원하지만 PROD 서버는 사용자 동의 없이 자동 재연결하지 않음 |

# 5. 정보 구조와 앱 셸

## 5.1 전역 내비게이션

| 메뉴 | 목적 | 핵심 콘텐츠 |
| --- | --- | --- |
| Hosts | 저장 서버 관리와 접속 시작 | Groups, Tags, Search, Favorites, Recent, New Host |
| Sessions | 현재 열린 작업 공간 | Terminal/Files/REPL tabs, 상태, reconnect |
| Transfers | 모든 전송 작업 관리 | Queued/Active/Failed/Completed, speed, ETA, retry |
| Snippets | 재사용 명령 관리 | 템플릿, 파라미터, tags, usage, run history |
| Tunnels | 포트 포워딩 관리 | Local/Remote/Dynamic, status, collision, auto-start |
| Audit | 보안/운영 이벤트 조회 | Connections, transfers, file ops, multi-command, policy events |
| Settings | 사용자 및 기업 정책 표시 | Appearance, Terminal, Files, Security, Updates, Diagnostics |

## 5.2 앱 셸 레이아웃

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Title bar / Workspace tabs / Global command palette │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤ │ Nav │ Main Workspace │ Context Inspector │ │ 56px │ Terminal / Files / REPL / Split │ Host / Session │ │ │ │ Details │ ├──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │ Transfer drawer (접을 수 있음, 실패 시 자동 노출) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

권장 최소 창 크기: 1100 x 700. 그 이하에서는 Inspector가 drawer로 전환된다.

왼쪽 Nav는 아이콘+툴팁 기본, 1360px 이상에서는 라벨 확장 옵션을 제공한다.

세션 탭에는 환경 배지, 연결 상태, Host 이름, 사용자, 닫기 버튼을 표시한다.

전역 검색/Command Palette는 Ctrl+K로 Hosts, Sessions, Snippets, Tunnels, Settings를 검색한다.

전송 실패 또는 host key 경고는 토스트만 사용하지 않고 지속 상태 영역에 남긴다.

## 5.3 세션 작업 공간 모드

| 모드 | 설명 | 기본 사용 |
| --- | --- | --- |
| Terminal | 진짜 PTY 전체 화면 | vim, tmux, htop, interactive shell |
| Split | Terminal 65% + Remote Files 35% | 일반 서버 운영 기본값 |
| Files | Local/Remote 2-pane + Transfer queue | SFTP 클라이언트 대체 작업 |
| REPL | 명령 셀 기반 비대화형 실행 | 반복 명령, 결과 비교, 기록 |
| Multi Results | 여러 Host의 명령 결과 표 | 배치 점검 및 안전한 브로드캐스트 |

# 6. UI/UX 원칙 및 디자인 시스템

## 6.1 핵심 인터랙션 원칙

상태는 숨기지 않는다: SSH, Terminal, SFTP, Tunnel 상태를 분리 표시한다.

색상만으로 의미를 전달하지 않는다: PROD/경고/실패는 텍스트와 아이콘을 함께 사용한다.

파괴적 작업만 확인한다: Delete, overwrite, host key 변경, PROD multi-command는 확인하지만 일반 연결은 방해하지 않는다.

비밀정보는 기본적으로 보이지 않는다: Reveal은 press-and-hold 또는 짧은 시간만 허용한다.

오류는 다음 행동을 알려준다: 메시지는 원인, 대상, 재시도 가능 여부, 진단 코드로 구성한다.

터미널 입력은 앱 단축키보다 우선한다: Terminal focus 시 Ctrl+C/Z/D 등은 원격으로 전달하고 앱 명령은 Ctrl+Shift 조합을 사용한다.

## 6.2 환경 구분

| 환경 | 표시 | 보호 정책 |
| --- | --- | --- |
| DEV | 파란 배지 + DEV 텍스트 | 일반 확인 |
| STAGE | 주황 배지 + STAGE 텍스트 | 파괴적 파일 작업 추가 확인 옵션 |
| PROD | 빨간 배지 + PROD 텍스트 + 탭 상단 얇은 경고선 | 멀티 명령, recursive delete, overwrite, auto-connect 강화 확인 |
| UNCLASSIFIED | 회색 배지 | 사용자가 분류하도록 비차단 알림 |

## 6.3 접근성

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| UX-A11Y-001 | P1 | 키보드만으로 모든 주요 작업을 수행할 수 있어야 한다. | Tab order, access key, focus indicator, 메뉴/대화상자 escape 동작을 E2E 테스트한다. |
| UX-A11Y-002 | P1 | Windows High Contrast와 200% 텍스트 스케일을 지원한다. | 텍스트/컨트롤 clipping 없이 화면 사용 가능하다. |
| UX-A11Y-003 | P1 | 스크린 리더용 AutomationName/HelpText를 제공한다. | Hosts, Transfers, 경고 대화상자를 Narrator로 탐색 가능하다. |
| UX-A11Y-004 | P1 | 환경/상태는 색상 외 텍스트와 아이콘을 포함한다. | 흑백 화면에서도 PROD/실패/경고를 구분한다. |
| UX-A11Y-005 | P2 | Reduce Motion 설정을 존중한다. | 불필요한 애니메이션과 깜박임을 제거한다. |

# 7. 화면별 상세 명세

## 7.1 첫 실행 및 온보딩

첫 화면은 빈 Hosts 목록과 New Host, Import, Learn the basics 세 행동만 제공한다.

가짜 Recent, 샘플 IP, 샘플 자격 증명은 표시하지 않는다.

보안 요약: Host key 검증, 로컬 Vault, 직접 연결, 데이터 수집 기본 Off를 한 화면에 설명한다.

선택적 Import: OpenSSH 설정, 레거시 SSH 저장 세션, 레거시 SFTP 사이트 관리자. Import는 미리보기 후 확정한다.

샘플 Snippet 설치는 별도 opt-in이며 서버 주소나 credential을 포함하지 않는다.

## 7.2 Hosts 화면

| 영역 | 요구사항 |
| --- | --- |
| Toolbar | New Host, Import, New Group, Search, Filter, View mode |
| List/Card | Name, address, username, environment, tags, last success, favorite, credential type |
| Group tree | 사용자 그룹, 검색 결과, Favorites, Recent, Failed recently |
| Context menu | Connect, Open Split, Open Files, Edit, Duplicate, Export, Delete |
| Empty state | 설명 + New Host/Import. 샘플 데이터 없음 |
| Bulk action | 태그/환경/그룹 변경만 지원. credential bulk export는 금지 |

## 7.3 New/Edit Host 대화상자

| 섹션 | 필드 |
| --- | --- |
| General | Name, Host, Port, Username, Group, Tags, Environment, Notes |
| Authentication | Password credential, Private key credential, Agent, Keyboard-interactive |
| Terminal | TERM, encoding UTF-8 고정, shell startup command, initial directory, keepalive |
| Files | Default local directory, default remote directory, SFTP auto-open |
| Network | Proxy, Jump Host 1~2 hops, connect timeout |
| Tunnels | Host에 연결될 때 자동 시작할 forwarding rule |
| Security | Host key policy override, legacy algorithm override, credential save policy |

복잡도 제어 General과 Authentication만 기본 노출한다. Terminal/Files/Network/Tunnels/Security는 Advanced accordion 아래에 두며, 정책으로 일부 설정을 숨기거나 잠글 수 있다.

## 7.4 세션 탭과 상태 표시

탭 헤더: 상태 점, 환경 배지, Host Name, username, 닫기.

세션 헤더: user@host:port, SSH Connected 시간, Terminal Ready, SFTP 상태, Tunnel 개수, negotiated algorithm 요약.

Reconnect는 수동 버튼과 정책 가능한 제한 자동 재연결을 제공한다.

연결 해제 시 터미널 버퍼는 읽기 전용으로 남기고 Reconnect/New Session 선택을 제공한다.

세션 종료 전 활성 transfer/tunnel이 있으면 요약 확인을 표시한다.

## 7.5 Terminal 화면

| 요소 | 상세 |
| --- | --- |
| Renderer | xterm.js를 로컬 정적 자산으로 포함한 WebView2. 외부 URL·CDN·동적 스크립트 금지 |
| PTY | SSH.NET ShellStream, xterm-256color, columns/rows 동기화, resize debounce |
| Input | raw key input, IME/한글, paste guard, bracketed paste 지원 |
| Output | ANSI/VT, 24-bit color, alternate screen, mouse mode, Unicode |
| Search | 현재 buffer 검색, match navigation, case/regex 옵션 |
| Copy/Paste | Ctrl+Shift+C/V, right click 설정 가능, password-like input 경고 옵션 |
| Logging | 기본 Off, output-only 또는 full transcript 선택. 민감정보 경고 |
| Session info | cipher/KEX/host key/latency/server banner를 별도 정보 패널에 표시 |

## 7.6 REPL / Command Runner

비대화형 명령만 실행하며 interactive prompt가 감지되면 Terminal에서 실행하도록 안내한다.

각 셀은 command, host, cwd, start/end, duration, stdout, stderr, exit code, status를 가진다.

출력은 완료 후 한 번이 아니라 스트리밍으로 표시한다.

명령 셀에서 Re-run, Edit and run, Save as Snippet, Copy, Export, Compare across hosts를 제공한다.

cwd는 추측 문자열 조합이 아니라 세션용 shell wrapper 또는 명시적 working directory 옵션으로 처리한다.

secret parameter는 출력·history·snippet에 저장하지 않는 타입을 지원한다.

## 7.7 Files 화면

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │ Local path / tree / list │ Remote path / tree / list │ │ C:\work\release │ /opt/app/releases │ │ │ │ ├────────────────────────────┴────────────────────────────┤ │ Transfer Queue: active / queued / failed / completed │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

| 영역 | 기능 |
| --- | --- |
| Path bar | 직접 입력, breadcrumb, history back/forward/up, refresh |
| Tree/List | 이름, 크기, 수정일, 권한, 소유자(가능 시), 타입, 정렬 |
| Actions | Upload, Download, Rename, Move, Delete, New Folder, Permissions, Copy Path |
| Drag & Drop | Local↔Remote, Remote 내부 move, Explorer↔Sutty |
| Conflict | Ask, Overwrite, Skip, Rename, Newer only. 세션/전체 작업에 적용 옵션 |
| Safety | recursive delete 확인, symbolic link 처리 정책, 임시 파일 upload |
| Synchronization | 동기 탐색 P1, size/mtime directory comparison P2 |

## 7.8 Transfer Center

상태: Queued, Connecting, Transferring, Verifying, Paused, Failed, Completed, Cancelled.

표시: direction, source, destination, size, transferred, speed, ETA, host, retry count, error.

동시성 기본값: 전역 4개, Host별 2개. 관리자 정책으로 제한 가능.

앱 종료 시 진행 중 작업을 안전 중단하고 다음 실행에서 Resume 가능 여부를 평가한다.

완료 기록은 기본 30일 보관 후 정리하며, 실패 기록은 사용자가 확인할 때까지 강조한다.

전송 성공은 stream close만으로 판단하지 않고 최종 크기 검증을 수행한다. checksum은 선택적 고신뢰 모드다.

## 7.9 Snippets

Name, command template, description, tags, supported shell, environment guard, parameters, last used.

파라미터 타입: text, number, choice, path, secret. secret은 저장하지 않고 로그에서 마스킹한다.

실행 전 완성된 명령을 보여주되 secret 값은 숨긴다.

Snippet은 active session, selected sessions, group에 실행할 수 있다.

Import/Export 시 credential이나 secret parameter 값을 포함하지 않는다.

## 7.10 Tunnels

| 유형 | 예시 | UX |
| --- | --- | --- |
| Local | 127.0.0.1:5432 -> db.internal:5432 | 로컬 bind address/port, remote host/port, auto-start |
| Remote | server:8080 -> 127.0.0.1:8080 | 서버 권한 오류와 bind 결과 표시 |
| Dynamic | 127.0.0.1:1080 SOCKS | 접속 앱 안내, 외부 bind 시 강한 경고 |

## 7.11 Known Hosts

Host, Port, Algorithm, SHA256 fingerprint, first seen, last seen, source, note를 표시한다.

변경 감지는 별도의 Security Alert로 기록한다.

사용자는 삭제·재검증·새 키 승인 가능. 기업 정책으로 변경 승인 권한을 제한할 수 있다.

OpenSSH known_hosts import/export를 지원하며 hashed hostname은 보존한다.

## 7.12 Credentials & Keys

Credential 유형: Password, Private Key, Agent, Keyboard-interactive profile.

Private key import는 OpenSSH/PEM/PPK v2/v3를 지원하고 public key/fingerprint를 표시한다.

Key generation은 ED25519 기본, RSA 3072/4096 선택. DSA 생성/사용 금지.

Reveal/Copy는 재인증 옵션과 clipboard auto-clear를 지원한다.

Private key 원본 파일을 참조하거나 encrypted vault로 import하는 두 방식을 제공한다.

동일 credential을 여러 Host가 reference하며 복제 저장하지 않는다.

## 7.13 Multi-server

안전 원칙 Raw terminal keystroke broadcast는 제공하지 않는다. 멀티 실행은 Command Runner를 통해서만 수행하고, 대상은 기본 미선택이며, PROD 또는 다수 Host는 추가 확인을 요구한다.

대상 선택: Host, Group, Tag, 현재 열린 세션. 기본 0개 선택.

실행 전: 명령, 대상 수, 환경 분포, timeout, 병렬도 표시.

결과: Host별 stdout/stderr/exit code/duration/status, 성공/실패 집계.

중단: 전체 cancel과 개별 retry 제공. 이미 실행된 명령은 rollback하지 않는다는 점을 표시.

PROD 정책: 입력 확인 문구, 최대 병렬도 제한, audit 필수.

## 7.14 Audit 화면

기본 이벤트: 연결 시도/성공/실패, Host key 결정, credential 사용, transfer, remote file change, tunnel, multi-command, import/export, policy violation.

검색 필터: 시간, Host, 사용자, 이벤트 유형, 결과, 진단 코드.

기본 로그에는 command text와 terminal keystroke를 저장하지 않는다. Multi-command는 정책에 따라 command hash 또는 마스킹된 text만 저장한다.

JSONL/CSV export를 지원하고 민감정보 마스킹을 유지한다.

## 7.15 Settings

| 분류 | 설정 |
| --- | --- |
| General | 언어, 시작 화면, workspace restore, recent 보관 |
| Appearance | Dark/Light/System, terminal font, scale, high contrast |
| Terminal | scrollback, copy/paste, bell, cursor, TERM, logging |
| Files | local default, transfer concurrency, overwrite policy, temp upload |
| Security | vault lock, clipboard clear, host key policy, legacy algorithms |
| Connections | timeout, keepalive, reconnect, proxy defaults |
| Updates | Stable/Beta, auto-update, enterprise managed 표시 |
| Diagnostics | log folder, support bundle, dependency versions |
| Policy | 관리자가 잠근 설정과 출처를 읽기 전용으로 표시 |

# 8. 기능 요구사항

아래 ID는 이슈·테스트·릴리스 노트에서 동일하게 사용한다. P0/P1 요구사항은 GA 이전 모두 충족해야 한다.

## 8.1 Host 및 Session

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| HOST-001 | P0 | Saved Host Profile을 생성·수정·삭제·복제할 수 있다. | Host, port, username, auth reference, environment, tags, group가 재시작 후 유지된다. |
| HOST-002 | P1 | Groups, Tags, Favorites, Search를 지원한다. | 1,000개 Host에서 검색 결과가 200ms 이내 표시된다. |
| HOST-003 | P0 | 연결 성공과 실패 이력을 분리 저장한다. | 실패한 연결이 favorite/사용 횟수로 집계되지 않는다. |
| HOST-004 | P0 | Session 상태와 SFTP/Tunnel 상태를 분리한다. | SFTP 실패 시 Terminal 세션이 종료되지 않는다. |
| HOST-005 | P1 | Workspace를 복원한다. | 탭 구성과 선택 모드는 복원하되 PROD 자동 연결은 기본 Off다. |
| HOST-006 | P1 | IPv4, IPv6 literal, DNS hostname을 지원한다. | IPv6 주소/비표준 port 연결이 정상이다. |
| HOST-007 | P1 | Command-line으로 저장 Host를 열 수 있다. | password/private key를 CLI 인자로 받지 않는다. |

## 8.2 SSH 연결 및 인증

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSH-001 | P0 | SSH-2 연결과 graceful disconnect를 지원한다. | 연결/취소/timeout/disconnect가 UI freeze 없이 동작한다. |
| SSH-002 | P0 | Password, public key, keyboard-interactive를 지원한다. | MFA 다중 prompt와 echo/no-echo 필드를 UI로 처리한다. |
| SSH-003 | P1 | Windows OpenSSH Agent 인증을 지원한다. | agent key 목록을 읽고 사용한 key fingerprint를 표시한다. |
| SSH-004 | P1 | PPK v2/v3, OpenSSH, PEM key import를 지원한다. | 암호화/비암호화 key와 오류 메시지를 테스트한다. |
| SSH-005 | P0 | Host key verification을 수행한다. | Unknown/Trusted/Changed 세 상태가 정확히 처리된다. |
| SSH-006 | P1 | Jump Host 최대 2-hop을 지원한다. | 각 hop의 host key와 credential을 독립 검증한다. |
| SSH-007 | P1 | HTTP/SOCKS proxy를 지원한다. | 인증 proxy 실패 원인과 대상 단계가 표시된다. |
| SSH-008 | P1 | Keepalive와 제한 자동 reconnect를 지원한다. | 재연결 시 명령/전송 자동 재실행은 하지 않는다. |
| SSH-009 | P1 | 협상된 KEX/cipher/MAC/host key algorithm을 표시한다. | Session Info에 실제 negotiated 값이 보인다. |
| SSH-010 | P0 | 취약/legacy 알고리즘은 기본 비활성화한다. | 정책/Host override 없이는 DSA·비권장 algorithm을 사용하지 않는다. |

## 8.3 Terminal

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TERM-001 | P0 | SSH PTY 기반 interactive terminal을 제공한다. | vim, nano, htop, top, tmux, less, sudo, passwd 테스트 통과 |
| TERM-002 | P0 | ANSI/VT, alternate screen, 24-bit color, mouse mode를 지원한다. | 대표 TUI 앱 화면이 깨지지 않는다. |
| TERM-003 | P0 | Ctrl+C/Z/D, Tab, arrows, function keys를 원격으로 전달한다. | 앱 단축키가 terminal control key를 가로채지 않는다. |
| TERM-004 | P0 | 창 크기 변경을 원격 PTY에 전달한다. | resize 후 stty size와 TUI 레이아웃이 일치한다. |
| TERM-005 | P1 | 한글 IME와 UTF-8 입력/출력을 지원한다. | 한글 파일명과 shell 입력이 정상이다. |
| TERM-006 | P1 | Terminal search/copy/paste/scrollback을 제공한다. | 100,000 line scrollback에서 UI가 응답한다. |
| TERM-007 | P1 | 세션 transcript를 opt-in으로 저장한다. | 기본 Off, 경로/retention/입력 포함 여부를 명시한다. |

## 8.4 SFTP 파일 시스템

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SFTP-001 | P0 | Remote list/navigation과 lazy loading을 지원한다. | 권한 오류와 symlink loop를 안전하게 처리한다. |
| SFTP-002 | P0 | Upload/Download 파일 및 폴더를 지원한다. | 빈 폴더, Unicode, deep path, 100GB 파일 테스트 통과 |
| SFTP-003 | P0 | Rename/Move/Delete/Mkdir를 지원한다. | 권한 부족·존재 충돌·recursive delete를 정확히 표시한다. |
| SFTP-004 | P1 | Unix permission 변경을 지원한다. | 서버가 지원할 때 chmod 적용/실패 결과가 표시된다. |
| SFTP-005 | P0 | 충돌 정책을 지원한다. | Ask/Overwrite/Skip/Rename/Newer-only가 file/folder 모두 적용된다. |
| SFTP-006 | P1 | Local/Remote synchronized browsing을 지원한다. | 매핑이 깨지면 자동 중지하고 사용자에게 알린다. |
| SFTP-007 | P2 | Directory comparison을 지원한다. | size 또는 mtime 기준 차이를 색상+아이콘으로 표시한다. |

## 8.5 Transfer Manager

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| XFER-001 | P0 | 전송 Queue와 동시성 제한을 제공한다. | 전역/Host별 병렬도 설정과 FIFO 우선순위가 동작한다. |
| XFER-002 | P0 | 전송 진행률, speed, ETA, 상태를 제공한다. | 큰 파일에서 1초 간격으로 갱신하고 UI가 과도하게 repaint되지 않는다. |
| XFER-003 | P0 | Pause/Cancel/Retry를 지원한다. | 취소 후 temp file 정리 정책이 적용된다. |
| XFER-004 | P0 | 안전 업로드를 지원한다. | 기본은 .sutty-part 임시 파일 후 검증·rename이며 기존 파일을 선삭제하지 않는다. |
| XFER-005 | P1 | 가능한 서버에서 resume을 지원한다. | resume 불가 시 restart/skip 선택을 제공한다. |
| XFER-006 | P1 | 전송 작업을 앱 재시작 후 복원한다. | 불완전 작업이 자동 실행되지 않고 사용자 확인 후 재개된다. |
| XFER-007 | P1 | 최종 크기 검증과 선택 checksum 검증을 지원한다. | 검증 실패 시 Completed로 표시하지 않는다. |

## 8.6 Port Forwarding

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| TUN-001 | P1 | Local/Remote/Dynamic forwarding을 생성·시작·중지한다. | 각 rule 상태, bind address, port, error가 표시된다. |
| TUN-002 | P1 | Host 연결 시 auto-start rule을 지원한다. | 중복 port 또는 권한 오류 시 세션은 유지되고 tunnel만 Failed다. |
| TUN-003 | P1 | 0.0.0.0 또는 :: bind 시 보안 경고를 표시한다. | 사용자가 명시적으로 확인하기 전 시작하지 않는다. |
| TUN-004 | P2 | 임시 tunnel을 빠르게 생성한다. | 세션 종료와 함께 자동 정리된다. |

## 8.7 REPL, Snippets, Multi

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD-001 | P0 | CommandResult에 stdout/stderr/exit code/duration/cancel을 분리한다. | stdout과 stderr가 동시에 존재해도 손실되지 않는다. |
| CMD-002 | P1 | REPL output을 streaming 표시한다. | 장시간 명령의 중간 출력과 cancel이 동작한다. |
| CMD-003 | P1 | Snippet named parameter와 validation을 지원한다. | 필수값, choice, path, secret parameter가 동작한다. |
| CMD-004 | P1 | Multi-command 대상은 기본 미선택이다. | 새 세션이 자동 체크되지 않는다. |
| CMD-005 | P0 | PROD multi-command에 강화 확인을 적용한다. | 대상 수/환경/명령을 확인하고 정책 조건을 충족해야 실행된다. |
| CMD-006 | P1 | Host별 result와 aggregate를 제공한다. | 성공/실패/timeout/cancel과 exit code가 구분된다. |
| CMD-007 | P0 | Raw keystroke broadcast를 제공하지 않는다. | 멀티 실행 경로가 Command Runner로 제한된다. |

## 8.8 Import, Export, Policy

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMP-001 | P1 | OpenSSH config를 import한다. | Host, HostName, User, Port, IdentityFile, ProxyJump를 미리보기한다. |
| IMP-002 | P1 | 레거시 SSH 저장 세션를 import한다. | Registry에서 session을 읽고 PPK credential 연결 여부를 사용자에게 확인한다. |
| IMP-003 | P1 | 레거시 SFTP 사이트 관리자의 SFTP site를 import한다. | FTP/FTPS entry는 건너뛰고 이유를 표시한다. |
| IMP-004 | P1 | 암호화 Sutty bundle export/import를 지원한다. | 비밀번호 기반 암호화, tamper detection, conflict preview를 제공한다. |
| POL-001 | P1 | HKLM Policy를 읽고 사용자 설정을 잠근다. | 정책 값과 출처가 Settings에 읽기 전용으로 표시된다. |
| POL-002 | P1 | 관리형 Host catalog를 credential 없이 배포한다. | ProgramData의 서명/ACL 보호 파일을 read-only Host로 표시한다. |

# 9. 보안 아키텍처와 위협 모델

## 9.1 보안 목표

서버 신원 위조와 중간자 공격을 host key 검증으로 방지한다.

로컬 저장 비밀번호·키·passphrase가 평문 파일, 로그, crash dump에 남지 않게 한다.

터미널 렌더러와 WebView2가 원격 출력 또는 외부 스크립트로부터 앱 권한을 탈취하지 못하게 한다.

업데이트와 배포 파일의 출처 및 무결성을 검증한다.

멀티 서버·파괴적 파일 작업의 사용자 실수를 줄인다.

관리자가 보안 기본값을 강제할 수 있도록 하되 클라우드 제어면은 만들지 않는다.

## 9.2 위협 모델

| 위협 | 예시 | 대응 | 잔여 위험 |
| --- | --- | --- | --- |
| MITM | 서버 DNS/IP 가로채기, host key 변경 | Known Hosts strict, fingerprint 비교, 변경 차단 | 사용자가 잘못된 신규 key를 직접 승인할 수 있음 |
| 로컬 파일 탈취 | settings.db 복사 | DPAPI 보호 master key + AES-GCM records | 동일 사용자 권한 악성코드는 완전 방어 불가 |
| 로그 유출 | password/command secret 기록 | structured logging, redaction, terminal input logging Off | 사용자가 full transcript를 켜면 원격 앱 password가 포함될 수 있음 |
| WebView 공격 | 악성 terminal title/link/escape sequence | 로컬 asset, CSP, navigation 차단, no host object, untrusted output 처리 | WebView2/Chromium 취약점은 runtime patch 의존 |
| 공급망 | 변조된 package/dependency | signed MSIX, SBOM, dependency pinning, CI scan | 서명 key compromise |
| 운영 실수 | PROD에 broadcast/delete | 환경 배지, 기본 미선택, 강화 확인, policy | 사용자의 명시 승인 후 오작동 가능 |
| 메모리 탈취 | process dump에서 secret 발견 | 짧은 plaintext lifetime, byte buffer zeroing, no secret cache | 동일 사용자 디버거/관리자는 접근 가능 |

## 9.3 로컬 Vault 설계

[First Run] Random 256-bit Vault Master Key 생성 │ ├─ DPAPI CurrentUser로 보호 -> vault.key │ └─ Credential records는 AES-256-GCM으로 개별 암호화 -> SQLite/BLOB [Unlock] Windows 사용자 로그인 + DPAPI Unprotect 선택: Windows Hello/PIN 재인증 UI 게이트 [Record] ciphertext + nonce + tag + keyVersion + authenticated metadata

Windows Credential Locker는 앱당 20개 credential 제한이 있어 다수 Host를 다루는 제품의 주 저장소로 사용하지 않는다.

DPAPI scope는 CurrentUser를 사용한다. LocalMachine scope는 같은 PC의 다른 사용자가 복호화할 수 있으므로 사용하지 않는다.

AES-GCM key는 versioning을 지원해 추후 rotation할 수 있게 한다.

DB에는 credential label, type, public metadata, encrypted blob만 저장한다.

DPAPI는 동일 Windows 사용자 권한의 악성코드를 완전히 막지 못한다. 제품 문서에 threat boundary를 명시한다.

Windows Hello는 Vault 표시/복사/내보내기 전 사용자 확인용 추가 게이트이며, 단독 암호화 경계라고 주장하지 않는다.

## 9.4 Host Key 정책

| ID | 우선순위 | 요구사항 | GA 인수 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC-HK-001 | P0 | Unknown host는 Trust once/Trust and save/Cancel을 제공한다. | 기본 선택은 Cancel이며 fingerprint 전체를 표시한다. |
| SEC-HK-002 | P0 | Changed host key는 연결을 차단한다. | 기존/신규 algorithm/fingerprint와 위험 설명을 표시한다. |
| SEC-HK-003 | P1 | 기업 정책으로 Trust once를 비활성화할 수 있다. | 정책 적용 시 버튼이 숨겨지고 이유가 표시된다. |
| SEC-HK-004 | P1 | Host key rotation 절차를 지원한다. | 사용자가 기존 기록을 확인·교체하고 audit event가 남는다. |

## 9.5 WebView2/xterm.js 하드닝

xterm.js, CSS, bridge JS는 패키지 내부 정적 파일만 사용하고 CDN/remote fetch를 금지한다.

WebView2 navigation은 app-local origin만 허용하고 NewWindowRequested, DownloadStarting, external protocol을 차단한다.

Content Security Policy: default-src self, script-src self, connect-src none, object-src none, frame-src none.

AddHostObjectToScript를 사용하지 않는다. 메시지는 JSON schema가 제한된 PostWebMessageAsJson 경로만 사용한다.

Terminal output을 innerHTML로 넣지 않고 xterm.js API에만 전달한다.

링크 자동 감지는 기본 Off 또는 사용자 클릭 시 URL scheme allowlist와 확인을 거친다.

WebView2를 관리자 권한 프로세스에서 실행하지 않는다.

## 9.6 비밀정보 처리

PasswordBox/TextBox 값을 장기 string field에 유지하지 않고 인증 직전 최소 범위에서 사용한다.

byte[] 버퍼는 사용 후 CryptographicOperations.ZeroMemory로 지운다. 문자열은 불변 특성상 완전 zeroing을 보장할 수 없음을 인지한다.

Clipboard에 credential을 복사하면 기본 30초 후 동일 값일 때만 지운다.

Crash/support bundle은 credential, private key, terminal buffer, command output을 포함하지 않는다.

Log redaction 필터는 password, passphrase, token, Authorization header, private key header를 차단한다.

## 9.7 공급망 및 릴리스 보안

MSIX와 실행 파일을 신뢰 가능한 코드 서명 인증서로 서명한다.

GitHub Actions는 최소 권한 OIDC/secret을 사용하고 release branch 보호를 적용한다.

NuGet/npm lock file을 커밋하고 Dependabot 또는 Renovate를 사용한다.

각 릴리스에 SPDX 또는 CycloneDX SBOM, SHA-256 checksum, 서명 검증 안내를 제공한다.

CodeQL, secret scanning, dependency vulnerability scan, license scan을 release gate로 둔다.

미지원 또는 Critical CVE가 있는 runtime/dependency로 release하지 않는다.

## 9.8 의도적 비지원 보안 기능

| 기능 | 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| FIPS 140 인증 주장 | DROP for v1 | 정식 검증/인증은 높은 비용과 지속 유지가 필요. 알고리즘 정책은 제공하되 인증을 주장하지 않음 |
| 자체 암호 알고리즘 | 금지 | DPAPI, AES-GCM, 검증된 KDF/API 사용 |
| Cloud E2EE Vault | DROP | 백엔드, 계정 복구, 키 관리, SOC 운영 복잡도가 제품 범위를 초과 |
| Direct FIDO2 SSH key 구현 | P2 | v1은 agent를 통한 간접 지원을 우선하고 직접 SK protocol은 후순위 |

# 10. 기술 아키텍처

## 10.1 권장 기술 스택

| 영역 | 선택 | 결정 |
| --- | --- | --- |
| Runtime | .NET 10 LTS | 현재 .NET 8에서 업그레이드. LTS patch를 지속 적용 |
| UI | WinUI 3 / Windows App SDK Stable | Preview/Experimental API 사용 금지 |
| SSH/SFTP | SSH.NET 2025.1.x 검증 버전 | ShellStream, forwarding, async SFTP, PPK 지원 활용 |
| Terminal | xterm.js + WebView2 | 자체 VT parser 개발 금지, local static bundle |
| Persistence | SQLite WAL + schema migration | Host/metadata/audit/queue 저장 |
| Secrets | DPAPI CurrentUser + AES-256-GCM envelope | 다수 credential과 key rotation 지원 |
| Logging | Microsoft.Extensions.Logging + structured redaction | 파일 rolling + support bundle |
| Packaging | MSIX x64/ARM64 | Signed, App Installer/Intune 배포 |
| Testing | xUnit + containerized OpenSSH + Windows UI automation | 단위/통합/E2E 분리 |

## 10.2 솔루션 구조

src/ Sutty.App.WinUI # View, Navigation, Dialog, xterm WebView host Sutty.Application # Use cases, commands, orchestration Sutty.Domain # Host/Profile/Transfer/Tunnel/Audit models Sutty.Infrastructure.SshNet # SSH, ShellStream, SFTP, forwarding adapters Sutty.Infrastructure.Storage # SQLite, migrations, repositories Sutty.Security # Vault, DPAPI, host key, redaction, policy Sutty.TerminalBridge # WebView2 <-> ShellStream typed protocol Sutty.Enterprise # HKLM policy, managed host catalog tests/ Sutty.UnitTests Sutty.IntegrationTests # OpenSSH/SFTP containers Sutty.UiTests # Windows VM / Appium/WinAppDriver equivalent Sutty.SecurityTests Sutty.PackageTests

## 10.3 핵심 인터페이스

public interface ISshTransport { TransportState State { get; } Task ConnectAsync(ConnectionRequest request, CancellationToken ct); Task DisconnectAsync(CancellationToken ct); } public interface IInteractiveShell { IAsyncEnumerable<ReadOnlyMemory<byte>> ReadAllAsync(CancellationToken ct); ValueTask WriteAsync(ReadOnlyMemory<byte> data, CancellationToken ct); Task ResizeAsync(uint columns, uint rows, CancellationToken ct); } public interface ICommandExecutor { IAsyncEnumerable<CommandEvent> ExecuteStreamingAsync( CommandRequest request, CancellationToken ct); } public interface ISftpFileSystem { Task<IReadOnlyList<RemoteEntry>> ListAsync(string path, CancellationToken ct); Task CreateDirectoryAsync(string path, CancellationToken ct); Task RenameAsync(string from, string to, CancellationToken ct); Task DeleteAsync(string path, bool recursive, CancellationToken ct); } public interface ITransferManager { IReadOnlyList<TransferJob> Jobs { get; } Task<Guid> EnqueueAsync(TransferRequest request, CancellationToken ct); Task PauseAsync(Guid id); Task RetryAsync(Guid id); Task CancelAsync(Guid id); }

## 10.4 논리 세션과 물리 연결

SSH.NET의 SshClient와 SftpClient는 일반적으로 별도 연결을 사용하므로 Sutty의 "한 세션"은 사용자 관점의 논리 세션이다. Terminal SSH 연결, SFTP browse 연결, Transfer worker 연결은 상태와 수명을 독립 관리한다.

Logical Host Session ├─ Terminal SSH Connection (1) │ └─ ShellStream + Command channels ├─ Browse SFTP Connection (0..1, lazy) ├─ Transfer SFTP Pool (0..N, default host max 2) └─ Forwarding rules (Terminal SSH connection에 결합)

2FA 주의 SFTP가 별도 SSH 연결을 만들면 keyboard-interactive/OTP를 다시 요구할 수 있다. UI는 이를 숨기지 않고 SFTP 인증 prompt로 명확히 표시한다. 동일 연결 멀티플렉싱을 위해 비공개 SSH.NET 내부 API를 사용하거나 대규모 라이브러리 교체는 v1에서 금지한다.

## 10.5 상태 머신

Transport: Idle -> Connecting -> AwaitingHostKey/Auth -> Connected -> Reconnecting -> Disconnecting -> Closed/Failed Terminal : Unavailable -> Starting -> Ready -> Ended/Failed SFTP : NotStarted -> Connecting -> Ready -> Unavailable/Failed Transfer : Queued -> Connecting -> Transferring -> Verifying -> Completed ├-> Paused ├-> Failed -> Retrying └-> Cancelled

## 10.6 동시성·취소·UI 스레드

모든 네트워크 작업은 CancellationToken을 받으며 UI event handler에서 fire-and-forget을 최소화한다.

Background exception은 중앙 TaskSupervisor가 관찰하고 Audit/Diagnostics에 기록한다.

UI 업데이트는 dispatcher를 통해 batch/debounce하며 transfer progress는 최대 초당 4회로 제한한다.

Host별 SFTP client는 단일 작업 동시 사용을 금지하거나 명시적 lock/pool로 관리한다.

앱 종료는 session, transfer, tunnel에 graceful shutdown deadline을 주고 초과 시 안전 중단한다.

## 10.7 오류 모델

SuttyError Code # 예: SSH.AUTH.FAILED, SFTP.PERMISSION.DENIED Category # Network/Auth/Security/RemoteFS/LocalFS/Policy/Internal UserMessage # 민감정보 없는 행동 중심 메시지 TechnicalDetail # support log 전용, redacted IsRetryable CorrelationId HostId / SessionId / TransferId

# 11. 데이터 모델 및 저장소

## 11.1 주요 엔터티

| 엔터티 | 핵심 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| HostProfile | Id, Name, Host, Port, Username, AuthRef, Environment, GroupId, Tags, Options | credential 값 자체는 저장하지 않음 |
| Credential | Id, Type, Label, PublicMetadata, EncryptedPayload, KeyVersion | Vault 암호화 |
| KnownHost | Host, Port, Algorithm, Fingerprint, FirstSeen, LastSeen, TrustSource | 변경 이력 별도 |
| SessionRecord | HostId, Start, End, Result, ErrorCode, NegotiatedAlgorithms | 성공/실패 이력 |
| Snippet | Name, Template, Parameters, Shell, Guard, Tags | Secret parameter 값 저장 금지 |
| TunnelRule | Type, Bind, SourcePort, DestHost, DestPort, AutoStart | Host 또는 전역 scope |
| TransferJob | Direction, Paths, Size, Offset, State, Retry, Error | 재시작 복원 가능 |
| AuditEvent | Timestamp, Type, Actor, Target, Outcome, CorrelationId, RedactedData | append-only 논리 모델 |
| AppSetting | Key, Value, Source | User/Policy/Default precedence |

## 11.2 저장소 파일

| 경로 | 내용 | 보호 |
| --- | --- | --- |
| %LOCALAPPDATA%\Sutty\sutty.db | Host, known hosts, snippets, transfers, audit metadata | 사용자 ACL, SQLite WAL, DB migration |
| %LOCALAPPDATA%\Sutty\vault.key | DPAPI 보호 Vault master key | DPAPI CurrentUser + 사용자 ACL |
| %LOCALAPPDATA%\Sutty\logs\ | rolling diagnostic log | redaction, retention, 사용자 ACL |
| %LOCALAPPDATA%\Sutty\transcripts\ | opt-in session transcript | 기본 미생성, retention, 선택 암호화 |
| %PROGRAMDATA%\Sutty\managed-hosts.json | 관리형 Host catalog | 관리자 ACL, credentials 금지 |
| HKLM\Software\Policies\Sutty | 기업 정책 | 관리자/MDM 관리 |

## 11.3 Schema migration 및 복구

DB schema는 단조 증가 version을 사용하고 upgrade 전에 자동 backup을 만든다.

Migration 실패 시 기존 DB를 보존하고 read-only recovery mode로 시작한다.

설정/DB write는 transaction 또는 atomic replace를 사용한다.

Vault key 손상 시 credential은 복구 불가능할 수 있으므로 암호화 export/backup 기능과 명확한 경고를 제공한다.

Audit table은 retention job으로 정리하되 policy에 의해 보존 기간을 강제할 수 있다.

# 12. 비기능 요구사항

| ID | 영역 | 요구사항 | 측정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 시작 성능 | 일반 기업 노트북에서 cold start가 빠르게 느껴져야 한다. | P95 2.5초 이내 첫 화면, DB 1,000 Hosts 기준 |
| NFR-002 | 터미널 지연 | 앱 추가 지연을 최소화한다. | LAN echo 기준 renderer/bridge 추가 P95 20ms 이하 |
| NFR-003 | 세션 규모 | 동시에 16 sessions, 8 active terminals를 지원한다. | 1시간 부하 테스트에서 UI freeze/crash 없음 |
| NFR-004 | 메모리 | WebView terminal을 포함해 메모리 증가를 통제한다. | 8 sessions idle P95 650MB 이하, 장시간 누수 없음 |
| NFR-005 | 파일 규모 | 100GB 단일 파일과 100,000 entry 디렉터리를 처리한다. | 64-bit offset, virtualized list, cancel 가능 |
| NFR-006 | 가용성 | 네트워크 오류가 앱 전체 크래시로 이어지지 않는다. | fault injection 테스트에서 session 단위 격리 |
| NFR-007 | 접근성 | 키보드/고대비/스크린 리더를 지원한다. | 접근성 테스트 체크리스트 100% |
| NFR-008 | 지역화 | 한국어/영어를 지원한다. | 하드코딩된 사용자 문자열 0건 |
| NFR-009 | 지원성 | 오류에 진단 코드와 correlation id를 제공한다. | 사용자 화면과 support log 연계 가능 |
| NFR-010 | 호환성 | Windows 11 24H2+ x64/ARM64에서 동작한다. | 지원 OS/arch CI 및 실제 VM 테스트 |

## 12.1 신뢰성 원칙

네트워크 작업은 idempotent 여부를 구분하고 자동 retry는 안전한 읽기/전송 단계에만 적용한다.

명령 실행은 연결 재시도 후 자동 replay하지 않는다.

Remote delete/rename은 작업 결과를 서버에서 재확인할 수 있다.

전송 완료 전 temp file과 최종 파일의 상태를 명확히 구분한다.

UI close가 곧바로 process kill로 이어지지 않도록 active work 요약과 graceful shutdown을 제공한다.

# 13. 감사·로그·개인정보

## 13.1 로그 분류

| 로그 | 기본값 | 포함 | 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostic | On | 상태 전환, 오류 코드, 성능, dependency version | password, passphrase, private key, raw terminal buffer |
| Audit | On | 연결/host key/transfer/file op/tunnel/multi action 결과 | credential 값, full command 기본 저장 |
| Transcript | Off | 원격 출력 또는 사용자가 선택한 full session | 초기 로그인 password는 항상 제외 시도 |
| Crash report | Opt-in | stack, version, OS, correlation id | DB, vault, host list, terminal content |
| Telemetry | Off | 사용자가 명시 동의한 익명 기능/성능 이벤트 | Host/IP/username/path/command |

## 13.2 보존 기본값

| 데이터 | 기본 보존 | 사용자/정책 |
| --- | --- | --- |
| Recent sessions | 90일 | 0~3650일 |
| Audit events | 180일 | 기업 정책 우선 |
| Completed transfers | 30일 | 0~365일 |
| Diagnostic logs | 14일 / 최대 100MB | 정책으로 제한 가능 |
| Transcripts | 사용자가 선택 | 기본 Off, 별도 경로와 기간 |

## 13.3 Support Bundle

사용자가 미리보기 후 생성한다.

앱/OS/dependency version, policy summary, redacted logs, DB schema version, connection diagnostics만 포함한다.

Host/IP/username/path는 사용자가 선택하면 추가로 해시 또는 마스킹한다.

Vault, credential, private key, terminal output, file contents는 절대 포함하지 않는다.

# 14. 테스트 전략

## 14.1 테스트 계층

| 계층 | 범위 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| Unit | Domain validation, path handling, conflict policy, state machine, redaction | PR마다 |
| Integration | OpenSSH/SSH.NET, auth, host key, SFTP, forwarding, proxy | PR/merge마다 |
| UI E2E | Hosts, dialogs, terminal focus, transfers, settings, accessibility | Nightly/Release |
| Security | secret leakage, malicious terminal data, package signature, policy bypass | Release gate |
| Soak/Load | 24h terminal, large transfer, 16 sessions, reconnect storm | Release candidate |
| Package | MSIX install/update/uninstall/Intune deployment | Release candidate |

## 14.2 SSH/Terminal 테스트 매트릭스

| 분류 | 케이스 |
| --- | --- |
| Auth | Password, encrypted/unencrypted OpenSSH key, PEM, PPK v2/v3, keyboard-interactive MFA, agent |
| Host key | Unknown, trusted, changed, algorithm rotation, nonstandard port, IPv6 |
| Shell | bash, zsh, sh, PowerShell over SSH |
| TUI | vim, nano, htop, top, tmux, screen, less, mc |
| Input | Ctrl+C/Z/D, function keys, Alt, mouse, bracketed paste, Korean IME |
| Network | latency, packet loss, idle timeout, abrupt close, reconnect, proxy, jump host |
| Forwarding | Local/Remote/Dynamic, collision, permission denied, external bind warning |

## 14.3 SFTP/Transfer 테스트 매트릭스

| 분류 | 케이스 |
| --- | --- |
| Size | 0B, 1B, 1MB, 1GB, 100GB |
| Names | 한글, 공백, emoji, leading dot, long name, reserved local name |
| Structure | deep folders, empty folders, symlink, permission denied, 100k entries |
| Conflict | existing file/folder, case sensitivity, newer/older, same size different content |
| Failure | disconnect, disk full local/remote, quota, temp rename failure, cancel |
| Resume | server supports/does not support offset, modified source/destination |
| Integrity | size verification, optional SHA-256, temp file cleanup |

## 14.4 보안 회귀 테스트

Host key changed 상태에서 API/UI 우회 연결 불가.

로그·support bundle·crash dump에 테스트 password/token/key header가 존재하지 않음.

WebView가 http/https/file 외부 위치로 navigate하거나 popup을 열지 못함.

악성 OSC title/link/escape sequence가 HTML/JS 실행으로 이어지지 않음.

정책으로 잠근 설정을 config file/CLI/UI로 우회할 수 없음.

미서명/다른 publisher package가 정상 update로 설치되지 않음.

# 15. 빌드·서명·배포·업데이트

## 15.1 CI/CD 파이프라인

PR restore(lock) -> format/lint -> unit -> integration -> CodeQL -> dependency/license scan main above + x64/ARM64 build -> UI smoke -> package test release tag clean build -> full tests -> SBOM -> MSIX -> code sign -> signature verify -> checksum -> release notes -> publish Stable/Beta channel

## 15.2 배포 채널

| 채널 | 대상 | 업데이트 |
| --- | --- | --- |
| Stable | 일반 사용자/기업 | 서명 MSIX, 검증된 dependency만 |
| Beta | 테스터 | 별도 package identity, Stable과 병행 설치 가능 |
| Enterprise Managed | Intune/ConfigMgr | 관리자가 version과 rollout 통제 |

## 15.3 업데이트 정책

Direct distribution은 .appinstaller 또는 관리형 배포를 사용하며 package signature를 검증한다.

기업은 auto-update를 비활성화하고 Intune/ConfigMgr로 버전을 고정할 수 있다.

DB migration이 포함된 업데이트는 rollback 가능성 및 backup을 검증한다.

Critical security update는 별도 advisory와 minimum supported version 정책을 제공한다.

Release notes에 보안 영향, migration, known issues, unsupported changes를 명시한다.

## 15.4 릴리스 산출물

x64 MSIX / ARM64 MSIX 또는 MSIXBundle

SHA-256 checksums

SBOM (CycloneDX 또는 SPDX)

서명 검증 안내

Release notes와 upgrade notes

관리자 배포 가이드(Intune/ConfigMgr)

사용자 가이드와 보안 모델

# 16. 기존 도구에서의 마이그레이션

## 16.1 Import 원칙

항상 dry-run preview를 먼저 보여주고 중복/미지원/credential 처리 결과를 설명한다.

원본 설정은 수정하거나 삭제하지 않는다.

비밀번호 import는 가능한 경우에도 기본 Off로 두고 사용자가 재입력하도록 권장한다.

Import report를 생성해 성공/건너뜀/주의 항목을 표시한다.

## 16.2 SSH 클라이언트

| SSH 클라이언트 항목 | Sutty 매핑 |
| --- | --- |
| Saved Session | HostProfile |
| Host Name / Port / User | General fields |
| Proxy / Jump | Network options |
| Port Forwarding | TunnelRule |
| Terminal/font/color | Terminal profile 일부 |
| PPK | Credential import 또는 external reference |
| Host key cache | KnownHosts import |
| Telnet/Serial session | 미지원으로 report |

## 16.3 SFTP 클라이언트

| SFTP 클라이언트 항목 | Sutty 매핑 |
| --- | --- |
| SFTP Site Manager entry | HostProfile + Files defaults |
| Default local/remote directory | Host Files settings |
| Synchronized browsing | Host Files option |
| FTP/FTPS site | 미지원, import하지 않음 |
| Saved password | 기본 재입력; 명시 동의 시 Vault import 검토 |

## 16.4 SSH 워크스페이스

공식 export 형식이 제공되는 범위에서 Hosts, Groups, Tags, Snippets, keys를 import한다.

Cloud Vault/Team 권한/Multiplayer/동기화 메타데이터는 import 대상이 아니다.

E2EE Vault를 우회하거나 비공식 DB를 직접 해독하는 구현은 금지한다.

# 17. 단계별 출시 게이트

일정이 아니라 의존성과 품질 게이트로 관리한다. 이전 단계의 Exit Criteria를 충족하지 않으면 다음 단계의 비핵심 기능을 시작하지 않는다.

| 단계 | 범위 | Exit Criteria | 상대 규모 |
| --- | --- | --- | --- |
| Foundation | .NET 10, 프로젝트 재구조화, DB migration, no-demo, CI | clean build, tests, signed dev package, mock 제거 | M |
| Secure SSH Alpha | Host Profile, Vault, Known Hosts, real PTY, auth | vim/tmux/MFA/host key matrix 통과 | XL |
| SFTP Beta | Files workspace, download/upload, queue, safe transfer | 100GB/failure/resume/integrity matrix 통과 | XL |
| Operations Beta | Snippets, REPL, tunnels, jump/proxy, multi safety | PROD guard/audit/forwarding tests 통과 | L |
| Enterprise RC | Policy, import, MSIX/Intune, audit, support bundle | security review, package deployment, accessibility 통과 | L |
| GA | 문서, support policy, release pipeline | P0/P1 100%, Critical/High known defect 0 | M |

## 17.1 GA 이후 순서

P2: Directory comparison, remote editor sync, portable signed ZIP, advanced transfer rules.

P2: FIDO2/security key direct support 또는 agent 개선.

P2: Managed host catalog signature/PKI 강화.

사업 검증 후에만: 중앙 조직 관리 서버, E2EE sync, team sharing.

# 18. 개발 백로그 Epic

| Epic | 핵심 Story | 완료 산출물 |
| --- | --- | --- |
| E01 Foundation | solution restructure, DI, state machine, error model, migrations | Architecture tests, ADRs |
| E02 Production Data | seed/mock 제거, first-run, empty states | Release package 검증 |
| E03 Host Profiles | CRUD, groups/tags/search, workspace | Host UI + repository |
| E04 Secure Vault | DPAPI master key, AES-GCM records, lock/reveal | Security tests + migration |
| E05 Known Hosts | unknown/changed/rotation/import | Host key dialog + audit |
| E06 Terminal | ShellStream, xterm bridge, input/resize/search | Terminal compatibility suite |
| E07 Auth/Network | MFA, PPK, agent, proxy, jump host | Auth matrix |
| E08 SFTP FS | list/download/upload/file ops/permissions | Files UI + integration tests |
| E09 Transfer Manager | queue, safe temp, retry/resume/verify | Transfer center + soak tests |
| E10 Tunnels | L/R/D forwarding, auto-start, errors | Tunnel manager |
| E11 REPL/Snippets | streaming command result, templates, secret params | Command runner |
| E12 Multi Safety | selection, prod guard, aggregate | Multi result UI + audit |
| E13 Enterprise Policy | HKLM policy, managed hosts | Admin guide + policy tests |
| E14 Migration | OpenSSH 및 레거시 SSH/SFTP 프로필 가져오기 | Preview/report/import tests |
| E15 Release Engineering | MSIX, signing, SBOM, Intune, update | RC artifacts |
| E16 Quality | accessibility, localization, performance, docs | GA checklist |

# 19. GA 완료 정의와 인수 체크리스트

## 19.1 기능 완료

모든 P0/P1 requirement에 구현, 자동 테스트, 사용자 문서가 연결되어 있다.

Preview/experimental dependency가 없다.

첫 실행과 release package에 demo/mock/seed 데이터가 없다.

SSH 클라이언트/SFTP 클라이언트/SSH 워크스페이스 핵심 Windows 로컬 시나리오 테스트가 통과한다.

## 19.2 보안 완료

독립 보안 코드 리뷰 또는 외부 penetration test에서 Critical/High 미해결 0건.

Host key, Vault, WebView2, redaction, package signing 테스트 통과.

Threat model과 security.md, vulnerability disclosure policy 공개.

Dependency/SBOM/license review 통과.

## 19.3 품질 완료

P0/P1 버그 0건, P2 버그는 release notes에 known issue로 명시.

24시간 soak, 100GB transfer, 16 session load, network fault tests 통과.

Windows 11 24H2/25H2/26H1 x64 및 ARM64 테스트 통과.

한국어/영어, 200% scale, High Contrast, Narrator 기본 흐름 통과.

## 19.4 운영 완료

서명 MSIX 설치·업데이트·제거·Intune 무인 배포 통과.

Support Bundle과 진단 코드가 실제 장애 재현에 사용 가능.

Backup/export/import 및 DB migration 복구 절차 검증.

지원 버전 정책과 보안 업데이트 정책이 문서화됨.

# 20. 경쟁 제품 대체 범위 매트릭스

| 기능 | SSH 클라이언트 | SFTP 클라이언트 | SSH 워크스페이스 | Sutty GA 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Real SSH PTY | 강함 | - | 강함 | P0 완전 지원 |
| Saved Hosts | 세션 | Site Manager | 강함 | P0/P1 지원 |
| Host key cache | 강함 | SFTP 연결 | Known Hosts | P0 strict 지원 |
| Password/Key/MFA | 강함 | SFTP auth | 강함 | P0 지원 |
| PPK | 기본 | 가능 | import | P1 지원 |
| Agent | SSH Agent | - | 지원 | P1 Windows OpenSSH Agent |
| Port forwarding | 강함 | - | 강함 | P1 L/R/D |
| SFTP browser | 별도 SFTP 도구 별도 | 강함 | 지원 | P0/P1 2-pane |
| Transfer queue/resume | 약함 | 강함 | 중간 | P0/P1 지원 |
| Directory comparison | - | 강함 | - | P2 |
| Snippets | - | - | 강함 | P1 강화 |
| REPL command cells | - | - | 일부 | Sutty 차별점 P0/P1 |
| Multi-server command | - | - | 일부 | P1 안전형 |
| Cloud sync/team vault | - | - | 강함 | DROP |
| Windows enterprise policy | 제한적 | 제한적 | Business | P1 local policy |
| FTP/FTPS | - | 강함 | - | DROP |
| Telnet/Serial | 지원 | - | 일부 | DROP |

대체 범위의 정직한 표현 Sutty GA는 SSH 클라이언트의 SSH 사용, SFTP 클라이언트의 SFTP 사용, SSH 워크스페이스의 Windows 로컬 SSH 생산성 기능을 대체한다. SFTP 클라이언트의 FTP/FTPS와 SSH 워크스페이스의 클라우드·모바일·팀 협업까지 "완벽 대체"라고 마케팅하지 않는다.

# 21. 명시적 제외 및 후순위 기능

| 기능 | 결정 | 사유/재검토 조건 |
| --- | --- | --- |
| 모바일/macOS/Linux 앱 | DROP | Windows 네이티브 품질 집중 |
| Cloud sync/account | DROP | 백엔드·E2EE·계정 복구·운영 부담이 큼 |
| Team Vault/RBAC/SSO | DROP | 서버 제품 규모. 별도 사업 검증 필요 |
| Terminal Multiplayer | DROP | 보안·세션 중계·권한 복잡도 과다 |
| FTP/FTPS | DROP | SSH/SFTP 정체성과 코드 경로를 복잡하게 함 |
| Telnet/Serial/RDP/VNC | DROP | 보안/프로토콜/UX 범위 확장 과다 |
| X11 forwarding | DROP | Windows X server 의존과 낮은 일반 가치 |
| Built-in code editor/IDE | DROP | 사용자 지정 외부 편집기 연동으로 대체 |
| AI command generation | DROP for v1 | 보안/정확성/데이터 처리 범위 증가 |
| Plugin marketplace | DROP | API 안정성·공급망 위험·지원 부담 |
| FIPS certification | DROP for v1 | 정식 인증 비용과 운영 부담 |
| Remote full-text search | P2 | 서버 부하와 권한/성능 예측이 어려움 |
| Directory comparison | P2 | 핵심 전송 안정성 후 구현 |
| Portable ZIP | P2 | MSIX/업데이트/서명 경로를 먼저 안정화 |

# 22. 주요 위험과 완화책

| 위험 | 영향 | 가능성 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- |
| xterm.js/WebView2 보안 표면 | 높음 | 중간 | 정적 asset, navigation/CSP 차단, standard user, dependency patch |
| SSH.NET 제한/호환성 | 높음 | 중간 | version pin, server matrix, adapter 격리, upstream issue 추적 |
| SFTP 별도 연결의 MFA 반복 | 중간 | 높음 | lazy connect, 명확한 재인증 UX, agent 권장 |
| Transfer resume 서버 차이 | 중간 | 높음 | capability detection, fallback restart, 명확한 상태 |
| Vault same-user malware 위협 | 높음 | 중간 | DPAPI boundary 명시, least privilege, Hello gate, no plaintext logs |
| Multi-command 사고 | 매우 높음 | 중간 | 기본 미선택, PROD guard, timeout/parallel limit, audit |
| 범위 팽창 | 높음 | 높음 | P0/P1 freeze, DROP list, ADR approval |
| UI 코드 비대화 | 중간 | 높음 | Application service/MVVM 분리, MainWindow orchestration 축소 |
| 서명/업데이트 운영 미성숙 | 높음 | 중간 | release pipeline, key custody, staged rollout, rollback test |

# 23. 개발자 전달 체크리스트

## 23.1 구현 시작 전

본 문서의 Scope/Drop 항목을 팀이 승인한다.

ADR-001 Terminal renderer, ADR-002 Vault, ADR-003 SSH.NET, ADR-004 Windows 11 only를 작성한다.

현재 master를 release 가능한 branch 전략으로 정리하고 branch protection을 켠다.

Mock/seed 제거와 .NET 10 migration을 첫 milestone으로 설정한다.

지원 OpenSSH 서버 테스트 환경과 Windows UI test VM을 준비한다.

## 23.2 각 Story에 포함할 항목

Requirement ID와 UX 상태(Empty/Loading/Success/Error/Disabled).

Cancellation/timeout/retry 정책.

민감정보와 로그 redaction 검토.

Unit/Integration/UI test.

접근성 label과 keyboard flow.

사용자 문서/Release note 영향.

## 23.3 첫 10개 개발 작업

| 순서 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Production seed/mock 제거 | Release artifact scan 통과 |
| 2 | .NET 10 + Windows App SDK Stable migration | x64/ARM64 clean build |
| 3 | Domain/Application/Infrastructure 구조 분리 | MainWindow 네트워크 직접 호출 제거 |
| 4 | HostProfile + SQLite migration | Saved Host CRUD/empty state |
| 5 | Vault prototype + security tests | DPAPI/AES-GCM roundtrip/rotation |
| 6 | Known Hosts flow | Unknown/Changed E2E |
| 7 | ShellStream terminal spike | vim/tmux/resize proof |
| 8 | xterm.js WebView2 hardened bridge | external navigation/JS 차단 테스트 |
| 9 | CommandResult redesign | stdout/stderr/exit/streaming |
| 10 | SFTP state 분리 + download | SFTP 실패 시 SSH 유지, 양방향 파일 전송 |

# 부록 A. 기본 단축키

| 단축키 | 동작 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+K | Command Palette | 전역 |
| Ctrl+N | New Host | Hosts 화면 |
| Ctrl+Shift+T | 새 Session/선택 Host 연결 | 전역 |
| Ctrl+W | 현재 탭 닫기 | 활성 transfer/tunnel 확인 |
| Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab | 세션 탭 이동 | 전역 |
| Ctrl+1/2/3/4 | Terminal/Split/Files/REPL | Session workspace |
| Ctrl+Shift+C/V | Terminal copy/paste | Ctrl+C는 원격 전달 |
| Ctrl+Shift+F | Terminal buffer search | Terminal focus |
| F5 | Files refresh | Files focus |
| Alt+Up | 상위 디렉터리 | Files focus |
| Ctrl+Shift+P | Snippet 실행 | 전역 |
| Ctrl+Shift+M | Multi-command 화면 | 정책으로 비활성 가능 |
| Ctrl+, | Settings | 전역 |

# 부록 B. 오류 코드 체계

| Prefix | 범주 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| SSH.NETWORK | DNS/TCP/timeout/proxy | SSH.NETWORK.TIMEOUT |
| SSH.HOSTKEY | unknown/changed/rejected | SSH.HOSTKEY.CHANGED |
| SSH.AUTH | password/key/MFA/agent | SSH.AUTH.KEY.INVALID |
| TERM | PTY/renderer/input | TERM.PTY.START_FAILED |
| SFTP | subsystem/list/permission | SFTP.PERMISSION.DENIED |
| XFER | queue/read/write/verify/resume | XFER.VERIFY.SIZE_MISMATCH |
| TUN | bind/forward/proxy | TUN.LOCAL.PORT_IN_USE |
| VAULT | protect/unprotect/key | VAULT.DPAPI.UNPROTECT_FAILED |
| POLICY | 관리 정책 위반 | POLICY.SETTING.LOCKED |
| DATA | DB/migration/import | DATA.MIGRATION.FAILED |
| APP | 예상치 못한 내부 오류 | APP.UNEXPECTED |

# 부록 C. 엔터프라이즈 정책 키

기본 위치: HKLM\Software\Policies\Sutty. 정책이 존재하면 사용자 설정보다 우선하며 UI에 Managed by your organization을 표시한다.

| 정책 | 형식 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| DisablePasswordSaving | DWORD | 1이면 password credential 저장 금지 |
| RequireStrictHostKeyChecking | DWORD | 1이면 Trust once 비활성화 |
| DisableLegacyAlgorithms | DWORD | 1이면 Host override 포함 legacy 사용 금지 |
| DisableSessionTranscripts | DWORD | 1이면 transcript 기능 완전 비활성화 |
| DisableTelemetry | DWORD | 1이면 telemetry opt-in UI 제거 |
| DisableMultiCommand | DWORD | 1이면 multi-command 비활성화 |
| RequireProdConfirmation | DWORD | 1이면 PROD 명령 강화 확인 강제 |
| MaxGlobalTransfers | DWORD | 전역 동시 전송 상한 |
| MaxTransfersPerHost | DWORD | Host별 동시 전송 상한 |
| UpdateChannel | STRING | Stable/Beta/Managed |
| DisableAutoUpdate | DWORD | 관리형 배포에서 자동 업데이트 비활성 |
| AuditRetentionDays | DWORD | 감사 로그 최소 보존 기간 |
| ManagedHostCatalogPath | STRING | 관리형 host JSON 경로 |
| DisableExternalEditor | DWORD | 원격 파일 외부 편집 기능 비활성 |

# 부록 D. 근거 자료 및 참고 링크

[S1] Sutty repository: current public master and source files

[R1] SSH 프로토콜 및 클라이언트 참고 자료

[R2] SSH 호스트 신원 및 로컬 프로필 보안 참고 자료

[R3] SFTP 탐색·동기 탐색·디렉터리 비교·전송 큐 참고 자료

[R4] 상용 SSH 워크스페이스 기능 조사

[R5] 데스크톱 자격증명 보관소 보안 참고 자료

[R6] Microsoft .NET support policy (.NET 10 LTS)

[R7] Windows 11 Enterprise lifecycle

[R8] Windows App SDK stable downloads/release channels

[R9] MSIX packaging and enterprise deployment guidance

[R10] MSIX deployment with Intune and signing requirements

[R11] Windows DPAPI CryptProtectData

[R12] Windows Credential Locker limitations

[R13] SSH.NET features and ShellStream/forwarding

[R14] SSH.NET releases (PPK and async SFTP updates)

[R15] xterm.js security guidance

[R16] WebView2 security guidance

[R17] MSIX package signing with SignTool

문서 기준 시점 외부 제품과 플랫폼 버전은 2026-08-11 기준이다. 실제 구현 시작 시 최신 Stable/LTS patch와 보안 공지를 다시 검증하고, Preview/Experimental 버전은 사용하지 않는다.